| ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| 25 ноября 2016 г. | № 559-П |

О внесении изменений в постановление Правительства

Ульяновской области от 19.08.2016 № 392-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

Внести в социальную программу «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в Ульяновской области» на 2016 год, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 19.08.2016 № 392-П «Об утверждении социальной программы «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в Ульяновской области» на 2016 год», следующие изменения:

1) строку «Объёмы и источники финансирования Программы» паспорта изложить в следующей редакции:

| «Объёмы и источники финансирования Программы | – | объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение Программы составляет 45845,7 тыс. рублей, в том числе: на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания – 45306,8 тыс. рублей, из них: на ремонт клуба Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный» (далее – ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный) – 1706,8 тыс. рублей; на реконструкцию не завершённого строительством здания Областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» (далее – ОГКУСО Пансионат в р.п. Языково) – 43600,0 тыс. рублей; на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 538,9 тыс. рублей.»; |
| --- | --- | --- |

- в разделе 2:

а) таблицу изложить в следующей редакции:

| « | № п/п | Наименование мероприятия | Наименование организации социального обслуживания | Объём средств областного бюджета Ульяновской области, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания |  | 45306,8 |
| 1.1. | Реконструкция не завершённого строительством здания | ОГКУСО Пансионат в р.п. Языково | 43600,0 |
| 1.2. | Ремонт клуба (косметический ремонт стен и потолков, фасада, замена полов и внутренних инженерных систем (водо-, теплоснабжения, канализации), сантехнического оборудования, наружных инженерных систем (тепло-, электроснабжения), устройство эвакуационных выходов) | ОГАУСО ПНИ в п. Приозёрный) | 1706,8 |
| 2. | Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |  | 538,9 |
|  | ИТОГО |  | 45845,7 | »; |

б) абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

«В соответствии с разработанной в 2015 году обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «М-Проект» (г. Ижевск) проектно-сметной документацией (стадия «П») стоимость работ по реконструкции здания ОГКУСО Пансионат в р.п. Языково и оснащению его оборудованием 
и мебелью составляла 151,7 млн. рублей.

В результате произведённого пересчёта в ценах 2016 года стоимость строительно-монтажных работ и строительного материала увеличилась. Согласно откорректированному в 2016 году проекту сметная стоимость составила 220,2 млн. рублей.»;

в) абзацы восьмой – одиннадцатый признать утратившими силу;

г) в абзаце тринадцатом:

цифры «86089,0» заменить цифрами «43600,0»;

цифры «49988,5» заменить цифрами «69988,5»;

д) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«Для восстановления нормальной эксплуатации здания необходимо выполнить работы по замене полов, наружных инженерных систем (тепло-, электроснабжения), внутренних инженерных систем (водо-, теплоснабжения, канализации), сантехнического оборудования, по устройству эвакуационных выходов, провести косметический ремонт стен и потолков, фасада.»;

е) в абзаце тридцатом цифры «1834,8» заменить цифрами «1706,8»;

- в разделе 3:

а) в абзаце первом цифры «88462,7» заменить цифрами «45845,7»;

б) в абзаце втором цифры «52219,8» заменить цифрами «72219,8».

Губернатор области                                                                                С.И.Морозов