Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2012 годы»

В целях содействия эффективному развитию физической культуры                          и спорта в Ульяновской области Правительство Ульяновской области                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2012 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          на заместителя Председателя Правительства Ульяновской области                           Большакова А.М.

Исполняющий обязанности

Губернатора – Председателя

Правительства области							      В.П. Козин

|  |  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Ульяновской области |
| --- | --- | --- |

Областная целевая программа

« Развитие физической культуры и спорта

в Ульяновской области на 2008-2012 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2012 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | 22 января 2008 года. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»; распоряжение Правительства Ульяновской области от 22.01.2008 № 21-пр «Об утверждении концепции областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2012 годы». |
| Государственный заказчик Программы | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области. |
| Основные разработчики Программы | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области. |
| Цели и задачи Программы | цели Программы: создание условий для укрепления здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта; популяризации массовых видов спорта и спорта высших достижений; приобщение граждан к занятиям физической культурой и спортом;. задачи Программы: повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом различных категорий граждан Ульяновской области, в том числе путём проведения спортивно-массовых мероприятий; развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом и спортом высших достижений. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | доля граждан Ульяновской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом; уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008-2012 годы: I этап – 2008 год; IV этап – 2011 год; II этап – 2009 год; V этап – 2012 год. III этап – 2010 год; |
| Объёмы и источники финансирования Программы | всего на реализацию Программы необходимо 2718289,0 тыс. рублей из средств областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет), в том числе по годам: 2008 год – 257459,0 тыс. рублей; 2009 год – 576553,0 тыс. рублей; 2010 год – 626653,0 тыс. рублей; 2011 год – 619364,0 тыс. рублей; 2012 год – 638260,0 тыс. рублей. Средства иных источников привлекаются на условиях софинансирования в сумме 3224200,0 тыс. рублей. |
| Основные исполнители мероприятий Программы | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области; Министерство образования Ульяновской области; Министерство здравоохранения Ульяновской области; Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области; Министерство молодёжного развития Ульяновской области; Министерство строительства Ульяновской области; органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской области (по согласованию). |
| Система управления Программой | государственный заказчик Программы осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы по соответствующим направлениям. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели оценки эффективности мероприятий Программы | повышение уровня физической подготовки и здоровья населения, его спортивной активности по месту жительства, массовость физкультурно-спортивного движения; привлечение различных слоёв населения к занятиям физической культурой и спортом; наличие условий для подготовки спортивного резерва; повышение результативности выступлений спортсменов на соревнованиях различного уровня; наличие инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры физической культуры и спорта; повышение массовости физкультурно-спортивного движения: увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городах и районах Ульяновской области; создание сети спортивных сооружений, их открытость и доступность; укрепление спортивной материально-технической базы: физкультурно-оздоровительные комплексы, культурно-спортивные и спортивно-образовательные центры и комплексы; наличие открытых спортивных площадок по месту жительства; современные формы организации физической культуры и спорта; организация системы спортивных мероприятий: соревнований, спартакиад, фестивалей, игр, повышение качества и количества комплексных спортивных мероприятий, следовательно, привлечение большего числа населения к занятиям спортом; создание технологической базы и издательских ресурсов Программы; информационная, рекламная и административная поддержка спортивных мероприятий региона; участие спортсменов региона в соревнованиях федерального и международного значения; снижение статистических показателей асоциальных явлений в молодёжной среде, оздоровительная направленность воспитательного процесса учебных заведений; улучшение статистических показателей состояния здоровья населения; модернизация системы физической культуры и спорта, повышение качества подготовки спортсменов, повышение уровня спортивных достижений региона. |
| Основные индикаторы оценки эффективности Программы | доля граждан Ульяновской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом. (средний показатель планируется увеличить с 11,8% в 2006 году до 23% в 2012 году); уровень обеспеченности населения бассейнами, залами и плоскостными сооружениями (планируется довести уровень обеспеченности бассейнами с 4,2 % в 2006 году до 7 % в 2012 году; залами с 26 % в 2006 году до 42 % в 2012 году; плоскостными сооружениями с 65 % в 2006 году до 74 % в 2012 году); увеличение количества спортсменов высокого класса: ЗМС, МСМК, МС и КМС с 364 в 2006 году до 680 в 2012 году. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 28.06.2007 № 219 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации в Ульяновской области областных целевых программ». |

Основные понятия и термины, используемые в программе.

Массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие посредством проведения организованных и самостоятельных занятий, а также участие в физкультурно-массовых спортивных мероприятиях.

Спорт высших достижений – часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных соревнованиях.

Спортивная федерация – общественная организация, целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта.

Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также учебно-тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов.

Физическое воспитание – процесс формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры.

Физическая культура – часть культуры, совокупность ценностей в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, формирование здорового образа жизни путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

Физкультурные мероприятия – организационные занятия граждан физической культурой.

# I. Характеристика проблемы и обоснование Программы

Программа разработана в целях реализации государственной политики, основополагающей задачей которой является создание условий роста благосостояния населения Ульяновской области, национального самосознания и обеспечения долгосрочной национальной стабильности.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан  в значительной степени способствует достижению поставленной  цели. Существенным фактором,  определяющим состояние здоровья населения,  является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого  гражданина. Такая задача может быть реализована только при реализации комплексной программы.

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на областных, межрегиональных, всероссийских и международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также её военной и политической мощи.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в регионе;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- утрата традиций ульяновского спорта высших достижений;

- отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.

Разработка областной целевой Программы обоснована  реализацией федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" и  позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными финансам и при условии взаимодействия всех ветвей органов государственной и исполнительной власти.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:

- развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;

- организацию пропаганды физической культуры и спорта;

- финансирование в первую очередь развития и модернизации спортивной инфраструктуры и организации пропаганды физической культуры и спорта;

- осуществление мониторинга оценки населением проводимых мероприятий по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом и динамики доли граждан области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и, при необходимости, их корректировки;

- развитие спорта высших достижений за счёт средств федерального бюджета (планируется путём финансирования работ, направленных на развитие  и модернизацию  специализированной инфраструктуры и совершенствование учебно-тренировочного процесса).

При реализации мероприятий Программы в полном объёме показатель систематических занятий физической культурой и спортом населения области предполагается увеличить с 11,8  процента в 2006 году до 23  процентов в 2012 году.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов развития инфраструктуры вследствие снижения поступлений из федерального и областного бюджетов.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объёме финансовых обязательств, что приведёт к неравномерному развитию инфраструктуры массового спорта в  регионе.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов;

- повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего выполнять принятые на себя обязательства;

- обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

# II. Основные цели и задачи Программы,

# сроки  и этапы  реализации,  целевые  индикаторы  и  показатели

Цели Программы:

- создание условий для укрепления здоровья населения, путём развития инфраструктуры спорта;

- популяризации массовых видов спорта и спорта высших достижений;

- приобщение  граждан к занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанных[ целей должны быть решены следующие задачи:

- Повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом различных категорий граждан Ульяновской области, в том числе путём проведения спортивно-массовых мероприятий;

- Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

- Развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом и спортом высших достижений.

Решение указанных задач будет осуществляться по направлениям – «Массовый спорт» и «Спорт высших достижений».

Основными задачами по направлению «Массовый спорт» являются:

1. Повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом различных категорий граждан Ульяновской области посредством:

- обеспечения доступности занятий спортом для различных категорий граждан, в том числе  разработки механизма  льготного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями  граждан, детьми,  обучающимися, воспитанниками и студентами, пенсионерами, инвалидами;

- организации пропаганды физической культуры и занятий спортом, включающей в себя социальную рекламу, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, спецпроекты СМИ (освещение соревнований, праздники открытия спортивных центров и т.д.), информационную поддержку Программы в Интернете;

- обеспечения высокого качества спортивных услуг через внедрение системы добровольной сертификации физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом по месту жительства.

2. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях так и по месту жительства. В том числе решение задачи строительства в Ульяновской области спортивных объектов в ближайшие 5 лет (2008-2012 годы):

-  физкультурно-оздоровительных комплексов с игровыми залами  - 26;

-  физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами - 7;

-  физкультурно-оздоровительных комплексов с искусственным льдом - 4;

-  стадионов- площадок  - 29;

-  лёгкоатлетических манежей - 1;

-  биатлонных стрельбищ с лыжероллерными  трассами - 3;

-  крытых спортивных комплексов для игры в хоккей с мячом и конькобежного спорта - 1;

-  центров художественной гимнастики - 1;

-  многофункциональных центров водных видов спорта - 3;

-  аэродромов малой авиации - 1.

Адресный список объектов, объёмов финансирования и их источников, этапов реализации приведён в приложении №3.

Объёмы и сроки финансирования объектов уточняются ежегодно при корректировке проектов годовых бюджетов Ульяновской области и федеральной адресной инвестиционной Программы (ФАИП).

По направлению «Спорт высших достижений» можно выделить следующие основные задачи:

1. Поддержка и финансирование  спортсменов области в подготовке  и участия их во Всероссийских и Международных  соревнованиях, чемпионатах Европы, Мира, Паралимпийских, Сурдлимпийских и  Олимпийских игр;

2. Строительство спортивных центров по различным видам спорта на территории Ульяновской области;

3. Реконструкция и модернизация спортивной базы образовательных учреждений для подготовки олимпийского резерва.

Для отслеживания промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели.

По направлению «Массовый спорт»:

- доля граждан Ульяновской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся (обучающиеся, воспитанники и студенты), женщин, инвалидов. (Средний показатель планируется увеличить с 11,8% в 2006 году до 23% в 2012 году)

- количество проводимых областных соревнований, в том числе комплексных (планируется ежегодное увеличение количества проводимых соревнований в среднем на 4%)

- количество Федераций по видам спорта (планируется довести количество Федераций с 51 в 2006 году до 71 в 2012 году)

- уровень обеспеченности населения бассейнами, залами и плоскостными сооружениями (планируется довести уровень обеспеченности: бассейнами с  4,2 % в 2006 году до 7,0 % в 2012 году; залами с 26 % в 2006 году до 42,0 % в   2012 году; плоскостными сооружениями с 65% в 2006 году до 74% в 2012 году)

По направлению «Спорт высших достижений»:

- количество граждан занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (планируется увеличение численности занимающихся  с 22630 чел. в 2006 году до 26800 чел. в 2012 году)

- количество членов сборной команды России (планируется увеличить с 26 в 2006 году до 75 в 2012 году)

- количество спортсменов (количество выездов), участвующих в Международных и Всероссийских соревнованиях (планируется увеличить с 399 в  2006 году до 950 в 2012 году)

- подготовить спортсменов высокого класса: ЗМС, МСМК, МС и КМС (планируется увеличить количество спортсменов с 364 в 2006 году до 680 в 2012 году)

##### Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности Программы  представлена в Приложении №1

# III. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий направленных на достижение целей и решения задач Программы, а также этапы реализации  приведён в Приложении №2 и Приложении №3. Для эффективного расходования средств предусмотрен механизм управления Программой, рассмотренный в разделе V настоящей Программы.

В части развития инфраструктуры массового спорта предполагается строительство двух типов объектов (в образовательных учреждениях и по месту жительства) на условиях софинансирования за счёт средств федерального бюджета,  средств бюджета Ульяновской области, бюджетов  муниципальных образований Ульяновской области.

Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства предполагает использование системного подхода при выборе концепции спортивных объектов, с возможностью изменения объёмно-планировочных, конструктивных и архитектурных решений, типовых проектов с учётом климатических условий, привязки к местности и конкретных потребностей муниципальных образований Ульяновской области.

Адресный перечень объектов составляется с учётом конкретных потребностей Муниципальных образований Ульяновской области в развитии спортивной инфраструктуры в образовательных учреждениях и согласовывается с Министерством образования Ульяновской области.

Эксплуатация вновь возведённых и модернизированных объектов спортивной инфраструктуры должна быть ориентирована на использование малообеспеченными категориями населения. Вопросы управления, предоставления услуг населению и финансирования дальнейшего функционирования спортивных объектов будут решаться на местном уровне.

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни включают проведение периодических опросов населения и встреч представителей Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области  с представителями малообеспеченных категорий граждан и общественных организаций с целью выявления их удовлетворённости организацией занятий физической культурой и периодической адаптации Программы к изменившимся требованиям её конечных адресатов.

Анализ эффективности мероприятий по организации пропаганды проводится с помощью опросов фокус групп с целью выявления удовлетворённости целевых аудиторий ходом реализации Программы, а также их реакции на проводимые маркетинговые и рекламные мероприятия по итогам проведения конкретных акций.

Создание областных центров подготовки сборных команд Ульяновской области предусмотрено на базе имущественного комплекса федеральных государственных унитарных предприятий, переданных в ведение Департамента физической культуры и спорта.

# Условиями досрочного прекращения реализации областной целевой Программы являются:

# несоответствие результатов выполнения областной целевой Программы целевым индикаторам и показателям эффективности;

# непредставление отчётности о ходе реализации Программы в установленные сроки.

# IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы планируется за счёт областного бюджета Ульяновской области с привлечением средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований Ульяновской области и внебюджетных источников.

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 5942489,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет Ульяновской области  – 2718289,0 тыс. рублей; другие бюджеты 3224200,0 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 856500,0 тыс. рублей, другие источники финансирования – 2367700,0 тыс. рублей).

Капитальные вложения на строительство спортивных объектов составляют 4655800,0 тыс. рублей, из них из областного бюджета Ульяновской области – 1537100,0 тыс. рублей, других бюджетов 3118700,0 тыс. рублей (в том числе  федерального бюджета - 835500,0 тыс. рублей, других источников финансирования – 2283200,0 тыс. рублей).

Сводные данные по потребности в ресурсном обеспечении Программы

| Направления | Основные мероприятия | Источники финансирования | Итого (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Массовый спорт | Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни населения Ульяновской области |  | - |
|  | Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия | Областной бюджет Ульяновской области | 156,768 |
|  |  | Другие источники финансирования | - |
|  | Развитие детско-юношеского спорта в общеобразовательных учреждениях муниципальных образований, развитие федераций по видам спорта | Областной бюджет Ульяновской области | 145,432 |
|  |  | Другие источники финансирования | 63,5 |
|  | Смотры-конкурсы физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности | Областной бюджет Ульяновской области | 25,745 |
|  |  | Другие источники финансирования | - |
|  | Научно-методическое и информационное обеспечение | Областной бюджет Ульяновской области | 11,1 |
|  |  | Другие источники финансирования | - |
| Спорт высших достижений, Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские игры | Спорт высших достижений | Областной бюджет Ульяновской области | 766,144 |
|  |  | Другие источники финансирования (в том числе федеральный бюджет) | 42,0 (21,0) |
|  | Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские игры | Областной бюджет Ульяновской области | 76,0 |
|  |  | Другие источники финансирования | - |
| Развитие спортивной материально-технической базы | Областной бюджет Ульяновской области | 1537,1 |
|  | Другие источники финансирования (в том числе федеральный бюджет) | 3118,7 (835,5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | Областной бюджет Ульяновской области | 2718,289 |
|  | Другие источники финансирования (в том числе федеральный бюджет) | 3224,2 (856,5) |
| ИТОГО по Программе |  | 5942,489 |

Объёмы финансирования мероприятий рассчитаны в ценах 2007 года и будут корректироваться в соответствии с ростом потребительских цен ежегодно.	Предельные (прогнозные) объёмы финансирования Программы по годам представлены в Приложении №2 и Приложении №3.

Соотношение средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств определяется в зависимости от выбора механизма реализации того или иного проекта или мероприятия Программы с учётом уровня социально-экономического развития  Ульяновской области и муниципальных образований  Ульяновской области.

Распределение объёмов и источников финансирования приведено в таблице

Таблица

| Наименование разделов программы | Объём финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия |
| Всего | 156768,00 | 14314,00 | 20059,00 | 28074,00 | 39301,00 | 55020,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 156768,00 | 14314,00 | 20059,00 | 28074,00 | 39301,00 | 55020,00 |
| Другие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| II. Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские игры |
| Всего | 76000,00 | 9700,00 | 13900,00 | 16100,00 | 16800,00 | 19500,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 76000,00 | 9700,00 | 13900,00 | 16100,00 | 16800,00 | 19500,00 |
| Другие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| III. Спорт высших достижений |
| Всего | 808144,00 | 89100,00 | 135259,00 | 160366,00 | 191435,00 | 231984,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 21000,00 | 3500,00 | 4000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| Областной бюджет | 766144,00 | 82100,00 | 127259,00 | 151366,00 | 182435,00 | 222984,00 |
| Другие источники финансирования | 21000,00 | 3500,00 | 4000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| IV. Смотры-конкурсы физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности |
| Всего | 25745,00 | 1900,00 | 3360,00 | 4701,00 | 6578,00 | 9206,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 25745,00 | 1900,00 | 3360,00 | 4701,00 | 6578,00 | 9206,00 |
| Другие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| V. Открытие детско-юношеских школ муниципальных образований |
| Всего | 208932,00 | 17145,00 | 43075,00 | 51112,00 | 46050,00 | 51550,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 145432,00 | 3145,00 | 28575,00 | 36112,00 | 36050,00 | 41550,00 |
| Другие источники финансирования | 63500,00 | 14000,00 | 14500,00 | 15000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| VI. Научно-методическое и информационное обеспечение |
| Всего | 11100,00 | 1400,00 | 1800,00 | 2100,00 | 2500,00 | 3300,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 11100,00 | 1400,00 | 1800,00 | 2100,00 | 2500,00 | 3300,00 |
| Другие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| VII. Развитие материально-технической базы |
| Всего | 4655800,00 | 1384800,00 | 1198600,00 | 836800,00 | 672800,00 | 562800,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 835500,00 | 35000,00 | 90000,00 | 117500,00 | 321000,00 | 272000,00 |
| Областной бюджет | 1537100,00 | 144900,00 | 381600,00 | 388200,00 | 335700,00 | 286700,00 |
| Другие источники финансирования | 2283200,00 | 1204900,00 | 727000,00 | 331100,00 | 16100,00 | 4100,00 |
| Всего по физической культуре и спорту |
| Всего | 1286689,00 | 133559,00 | 217453,00 | 262453,00 | 302664,00 | 370560,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 21000,00 | 3500,00 | 4000,00 | 4500,00 | 4500,0 | 4500,0 |
| Областной бюджет | 1181189,00 | 112559,00 | 194953,00 | 238453,00 | 283664,00 | 351560,00 |
| Другие источники финансирования | 84500,00 | 17500,00 | 18500,00 | 19500,00 | 14500,00 | 14500,00 |
| Итого по программе | 5942489,00 | 1518359,00 | 1416053,00 | 1099253,00 | 975464,00 | 933360,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 856500,00 | 38500,00 | 94000,00 | 122000,00 | 325500,00 | 276500,00 |
| Областной бюджет | 2718289,00 | 257459,00 | 576553,00 | 626653,00 | 619364,00 | 638260,00 |
| Другие источники финансирования | 2367700,00 | 1222400,00 | 745500,00 | 350600,00 | 30600,00 | 18600,00 |

# V. Механизм реализации Программы

Общее  руководство и контроль  за ходом реализации Программы осуществляет  государственный заказчик Программы – Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области.

Государственный заказчик Программы осуществляет следующие функции:

- обеспечивает подготовку проекта Программы, прохождение его согласования с заинтересованными органами  исполнительной  власти  и утверждение в порядке, установленном действующим законодательством;

- определяет механизмы корректировки  программных мероприятий и  их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

-  осуществляет координацию деятельности по выполнению программных мероприятий, регулярный мониторинг и  оценку их результативности, содействует решению спорных  или конфликтных  ситуаций;

- определяет порядок обеспечения  публичности (открытости) хода реализации Программы,  результатов мониторинга  реализации Программы,  программных мероприятий, а также проводимых конкурсов и критериев определения победителей;

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации программных мероприятий на территории Ульяновской области;

- обеспечивает своевременную подготовку отчётов о ходе реализации Программы.

Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области  осуществляет оперативное  взаимодействие  с органами исполнительной власти, федеральными структурами, муниципальными образованиями  и выполняет функции  по координации деятельности  органов  исполнительной  власти  по  исполнению программных мероприятий и оперативному контролю.

Департамент  физической культуры и спорта Ульяновской области несёт ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области в ходе реализации областной целевой Программы осуществляет следующие функции:

- По направлению создания инфраструктуры:

  - организация мониторинга различных типовых вариантов строительства спортивной инфраструктуры по месту жительства и в образовательных учреждениях;

  - участие в организации проведения маркетинговых исследований с целью выявления предпочтений конечных пользователей спортивной инфраструктуры;

  - участие в организации общего контроля за ходом проектирования и строительства;

  - участие в приёмке объектов и их передача в эксплуатацию;

  - проведение выборочных проверок соблюдения условий соглашения о передаче объекта в части предоставления доступа к спортивной инфраструктуре малообеспеченным категориям граждан.

- По направлению «Спорт высших достижений»:

  - организация привлечения финансирования из внебюджетных источников для развития спорта высших достижений;

  - планирование строительства инфраструктуры спорта высших достижений;

  - разработка общей концепции рекламных мероприятий и технических заданий для медиа- и рекламных агентств;

  - разработка и утверждение информационной политики по продвижению и освещению спортивных мероприятий;

  - организация и проведение периодических опросов целевых фокус-групп с целью выявления степени удовлетворённости конечных пользователей и внесения периодических корректив в концепции мероприятий;

  - мониторинг и анализ эффективности отдельных маркетинговых мероприятий и Программы в целом;

  - сбор информации для подготовки технических заданий и тендерной документации;

  - участие в организации проведения конкурсов.

Основные сведения о результатах реализации областной целевой Программы, выполнении целевых показателей, об объёме затраченных на выполнение целевой Программы финансовых ресурсов, а также о результатах  реализации программных мероприятий публикуются  Департаментом физической культуры и спорта Ульяновской области  в средствах массовой информации не реже двух раз в год.

# VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы основана на анализе  основных  целевых  индикаторов  Программы, приведённых в Приложении №1.

Для оценки социально-экономической эффективности реализации программы используются  показатели «число дней временной нетрудоспособности по всем причинам» и «расходы на физкультуру и спорт (в расчёте на душу населения)».

Факторами риска нарушения здоровья человека являются недостаток движения, несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков, инфекции, переохлаждение организма, недостаточный сон и неполноценный отдых.

Повышение двигательной активности, закаливание организма – основные компоненты регулярных занятий  физической культурой и спортом, положительно влияющие на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня и частоты различных болезней.

Выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной нетрудоспособности от всех причин будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий.

Мероприятия программы направлены на рост числа граждан регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведёт к увеличению расходов на физическую культуру и спорт, как за счёт роста расходов бюджетов всех уровней и роста частных инвестиций, так и за счёт увеличения расходов граждан.

Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчёте на душу населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Основной экономический эффект от реализации программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения к 2012 году на 4,5 процента среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

Приложение №1

к Программе

Динамика целевых индикаторов по этапам реализации Программы

| Целевой индикатор | 2006г. (факт.) | 2007г. (прогноз) | Значение на конец этапа реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2008г. | 2 этап 2009г. | 3 этап 2010г. | 4 этап 2011г. | 5 этап 2012г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Массовый спорт |
| Доля граждан Ульяновской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 11,8% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21 % | 23% |
| Количество проводимых областных соревнований, в том числе комплексных | 236 14 | 245 21 | 260 23 | 270 25 | 300 27 | 330 29 | 360 31 |
| Количество Федераций по видам спорта | 51 | 53 | 55 | 59 | 65 | 68 | 71 |
| Уровень обеспеченности населения -бассейнами -залами -плоскостными сооружениями | 4,2% 26,0% 65,0% | 4,6% 30,0% 66,5% | 5,0% 32,0% 68,0% | 5,5% 34,0% 69,5% | 6,0% 36,0% 71,0% | 6,5% 39,0% 72,5% | 7,0% 42,0% 74,0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II. Спорт высших достижений |
| Количество граждан занимающихся в специализированных спортивных учреждениях | 22630 | 23000 | 23230 | 24000 | 24800 | 25400 | 26800 |
| Количество членов сборной команды России | 26 | 32 | 36 | 40 | 50 | 65 | 75 |
| Количество спортсменов (количество выездов), участвующих в Международных и Всероссийских соревнованиях | 399 | 567 | 650 | 700 | 750 | 850 | 950 |
| Подготовить спортсменов высокого класса: -КМС -МС -МСМК -ЗМС | 288 68 7 1 | 300 69 7 1 | 340 75 10 2 | 400 80 12 2 | 450 90 14 2 | 500 100 16 2 | 550 110 18 2 |

Приложение №2 к Программе

###### Перечень программных мероприятий «Массовая  физическая  культура  и  спорт»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения (годы) | Количество мероприятий | В том числе средств (в тыс. руб.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | областной бюджет | Другие источники финансирования |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни населения Ульяновской области |
| 1. | Принятие Закона «О физической культуре и спорте Ульяновской области» | 2008 |  | В пределах текущего финансирования (ВПТФ) | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, Правительство Ульяновской области | Приоритетное создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, утверждение здорового образа жизни, профилактику заболеваний, физическое и нравственное совершенствование человека, обеспечение гарантий социальной и правовой защищённости граждан в области физической культуры и спорта в регионе, обеспечение финансирования и экономического стимулирования деятельности в отрасли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Разработка и реализация распоряжений, постановлений и иных нормативно-правовых актов Губернатора и Правительства Ульяновской области в сфере физической культуры и спорта | В течение всего периода |  | ВПТФ | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, Правительство Ульяновской области | Создание нормативно-правовой базы для увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом, укрепления материально-технической базы, пропаганды здорового образа жизни, развития спорта высших достижений, подготовки резерва для сборных команд страны, социальной поддержки спортсменов, тренеров и выдающихся ветеранов спорта |
| 3. | Разработка и реализация муниципальных целевых программ развития физической культуры и спорта | 2008-2012 |  | ВПТФ | Органы местного самоуправления Ульяновской области (по согласованию) | Вовлечение населения области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, укрепление материально-технической базы районов |
| 4. | Разработка единых календарных планов спортивно-массовых мероприятий, положений о проведении соревнований | 2008-2012 |  | ВПТФ | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, органы местного самоуправления Ульяновской области (по согласованию), министерства и ведомства | Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта, спорта инвалидов, подготовка резерва для сборных команд страны по видам спорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия |
| 1. | Мероприятия среди лиц обучающихся в образовательных учреждениях | 2008-2012 | 71 |  | 53360,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, Департамент образования Ульяновской области, Министерство молодёжного развития Ульяновской области | Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом среди учащихся и студенческой молодежи |
|  |  | 2008 | 9 |  | 4875,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 11 |  | 6825,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 13 |  | 9555,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 17 |  | 13377,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 21 |  | 18728,0 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия среди призывной и допризывной молодежи, военно-патриотические соревнования | 2008-2012 | 46 |  | 9028,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, Министерство молодёжного развития Ульяновской области, Департамент образования Ульяновской области, Российская оборонно-спортивная техническая организация (РОСТО), Облвоенкомат | Подготовка молодёжи к службе в Вооружённых силах России, её физическое развитие и приобщение к спортивным упражнениям и двигательной активности |
|  |  | 2008 | 5 |  | 825,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 7 |  | 1155,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 9 |  | 1617,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 11 |  | 2263,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 14 |  | 3168,0 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия среди различных слоев населения, ведомств, организаций. | 2008-2012 | 71 |  | 42793,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, министерства и ведомства Ульяновской области | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом. Развитие спорта для всех |
|  |  | 2008 | 9 |  | 3900,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 11 |  | 5480,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 13 |  | 7664,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 17 |  | 10729,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 21 |  | 15020,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Мероприятия, посвященные праздничным и знаменательным событиям и датам | 2008-2012 | 71 |  | 13132,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, ответственные специалисты в органах местного самоуправления Ульяновской области (по согласованию) | Патриотическое воспитание молодёжи, привлечение молодёжи к активному образу жизни |
|  |  | 2008 | 8 |  | 1200,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 11 |  | 1680,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 14 |  | 2352,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 17 |  | 3292,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 21 |  | 4608,0 |  |  |  |
| 5. | Участие во всероссийских, окружных, спортивно-массовых мероприятиях разных социальных групп населения области | 2008-2012 | 101 |  | 38455,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области | Создание условий для участия ульяновских спортсменов в соревнованиях высокого уровня, стимулирование мотиваций для занятия физической культурой и спортом |
|  |  | 2008 | 16 |  | 3514,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 18 |  | 4919,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 20 |  | 6886,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 22 |  | 9640,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 25 |  | 13496,0 |  |  |  |
|  | Всего по разделу | 2008-2012 | 360 |  | 156768,0 |  |  |  |
|  |  | 2008 | 47 |  | 14314,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 58 |  | 20059,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 59 |  | 28074,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 84 |  | 39301,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 102 |  | 55020,0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Олимпийские, параолимпийские, сурдлимпийские игры |
| 1. | Материальное стимулирование ульяновских спортсменов-призёров Чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр и их тренеров в установленном порядке | 2008-2012 | 107 |  | 11000,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области | Стимулирование спортсменов, тренеров к успешному выступлению на международных соревнованиях |
|  |  | 2008 | 15 |  | 1700,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 17 |  | 1900,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 20 |  | 2100,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 25 |  | 2300,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 30 |  | 3000,0 |  |  |  |
| 2. | Утверждение губернаторских стипендий (финансирование перспективных спортсменов и выдающихся ветеранов спорта, тренеров) | 2008-2012 | 750 |  | 65000,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области | Подготовка перспективных спортсменов и их стимулирование к достижению спортивного мастерства и высоких спортивных результатов, социальная защищённость выдающихся спортсменов, ветеранов спорта |
|  |  | 2008 | 130 |  | 8000,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 140 |  | 12000,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 150 |  | 14000,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 160 |  | 14500,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 170 |  | 16500,0 |  |  |  |
|  | Всего по разделу | 2008-2012 | 857 |  | 76000,0 |  |  |  |
|  |  | 2008 | 145 |  | 9700,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 157 |  | 13900,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 170 |  | 16100,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 185 |  | 16800,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 200 |  | 19500,0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Спорт высших достижений |
| 1. | Проведение на территории области всероссийских, международных и областных соревнований по видам спорта | 2008-2012 | 1520 | 21000,0 | 40174,0 | 21000,0 | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, федерации по видам спорта (по согласованию) | Развития новых и популяризация перспективных видов спорта на территории Ульяновской области |
|  |  | 2008 | 260 | 3500,0 | 3671,0 | 3500,0 |  |  |
|  |  | 2009 | 270 | 4000,0 | 5139,0 | 4000,0 |  |  |
|  |  | 2010 | 300 | 4500,0 | 7194,0 | 4500,0 |  |  |
|  |  | 2011 | 330 | 4500,0 | 10071,0 | 4500,0 |  |  |
|  |  | 2012 | 360 | 4500,0 | 14099,0 | 4500,0 |  |  |
| 2. | Участие ульяновских спортсменов и тренеров в учебно-тренировочных сборах, всероссийских и международных соревнованиях | 2008-2012 | 3900 |  | 256440,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, федерации по видам спорта (по согласованию) | Развитие видов спорта на профессиональном уровне, подготовка кандидатов в сборные команды страны |
|  |  | 2008 | 650 |  | 23429,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 700 |  | 32800,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 750 |  | 45920,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 850 |  | 64288,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 950 |  | 90003,0 |  |  |  |
| 3. | Финансирование из бюджета области спортивных мероприятий команд по игровым видам спорта | 2008-2012 |  |  | 469530,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, администрации клубов | Развитие игровых видов спорта, удовлетворение интересов населения к популярным видам спорта, подготовка кандидатов в сборные команды страны |
|  |  | 2008 |  |  | 55000,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 89320,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 98252,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  | 108076,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 118882,0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по разделу | 2008-2012 | 5420 | 21000,0 | 766144,0 | 21000,0 |  |  |
|  |  | 2008 | 910 | 3500,0 | 82100,0 | 3500,0 |  |  |
|  |  | 2009 | 970 | 4000,0 | 127259,0 | 4000,0 |  |  |
|  |  | 2010 | 1050 | 4500,0 | 151366,0 | 4500,0 |  |  |
|  |  | 2011 | 1180 | 4500,0 | 182435,0 | 4500,0 |  |  |
|  |  | 2012 | 1310 | 4500,0 | 222984,0 | 4500,0 |  |  |
|  | V. Смотры-конкурсы физкультурно-оздоровительных и спортивной направленности |
| 1. | Проведение смотра-конкурса на лучшее плоскостное спортивное сооружение, школьный зал, спортивный комплекс, стадион, бассейн | 2008-2012 | 25 |  | 2295,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, Департамент образования Ульяновской области | Повышение эффективности использования спортивных сооружений области по назначению, стимулирование их ремонта и восстановления |
|  |  | 2008 | 5 |  | 210,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 5 |  | 294,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 5 |  | 411,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 5 |  | 575,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 5 |  | 805,0 |  |  |  |
| 2. | Проведение смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками по месту жительства | 2008-2012 | 5 |  | 1640,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, Департамент образования Ульяновской области | Привлечение детей и подростков к активным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства |
|  |  | 2008 | 1 |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 1 |  | 210,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 1 |  | 294,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 1 |  | 411,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1 |  | 575,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Проведение смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) | 2008-2012 | 10 |  | 1964,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, Департамент образования Ульяновской области | Повышение эффективности работы ДЮСШ по подготовке спортсменов высокого класса и развитию видов спорта |
|  |  | 2008 | 2 |  | 180,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 2 |  | 252,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2 |  | 352,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2 |  | 492,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2 |  | 688,0 |  |  |  |
| 4. | Проведение смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди летних оздоровительных лагерей | 2008-2012 | 5 |  | 1964,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, Департамент образования Ульяновской области | Повышение качества проведение летней оздоровительной компании и привлечение всего контингента отдыхающих к занятиям ФК и С |
|  |  | 2008 | 1 |  | 180,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 1 |  | 252,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 1 |  | 352,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 1 |  | 492,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1 |  | 688,0 |  |  |  |
| 5. | Проведение смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детских домов и школ-интернатов | 2008-2012 | 5 |  | 1964,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, Департамент образования Ульяновской области | Повышение интереса у детей к занятиям физической культурой и спортом, приобщение их к активной жизненной позиции |
|  |  | 2008 | 1 |  | 180,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 1 |  | 252,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 1 |  | 352,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 1 |  | 492,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1 |  | 688,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Проведение областного конкурса «Спортивная столица Ульяновской области» | 2008-2012 | 5 |  | 15918,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, органы местного самоуправления Ульяновоской области | Улучшение материально-технической базы муниципальных образований, привлечение широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
|  |  | 2008 | 1 |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 1 |  | 2100,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 1 |  | 2940,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 1 |  | 4116,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1 |  | 5762,0 |  |  |  |
|  | Всего по разделу | 2008-2012 | 55 |  | 25745,0 |  |  |  |
|  |  | 2008 | 11 |  | 1900,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 11 |  | 3360,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 11 |  | 4701,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 11 |  | 6578,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 11 |  | 9206,0 |  |  |  |
|  | VI. Развитие детско-юношеского спорта в общеобразовательных учреждениях муниципальных образований, развитие федераций по видам спорта |
| 1. | Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием существующих и вновь открываемых физкультурно-спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях | 2008-2012 |  |  | 42350,0 | 23500,0 | Департамент образования Ульяновской области, органы местного самоуправления Ульяновской области, директора образовательных учреждений | Проведение специализированных занятий на базе общеобразовательных учреждений, и создание спортивно-оздоровительных клубов по месту жительства |
|  |  | 2008 |  |  | 500,0 | 4000,0 |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 8000,0 | 4500,0 |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 10250,0 | 5000,0 |  |  |
|  |  | 2011 |  |  | 11300,0 | 5000,0 |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 12300,0 | 5000,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Развитие федераций по видам спорта (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) | 2008-2012 |  |  | 72082,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, органы местного самоуправления Ульяновской области | Привлечение к регулярным занятиям физической культурой детей и подростков, развитие массовых видов спорта |
|  |  | 2008 | 55 |  | 1645,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 59 |  | 10575,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 65 |  | 15862,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 68 |  | 19750,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 71 |  | 24250,0 |  |  |  |
| 3. | Материально-техническая поддержка военно-прикладных и технических видов спорта | 2008-2012 |  |  | 31000,0 | 40000,0 | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, органы местного самоуправления Ульяновской области | Повышение интереса детей и подростков к техническим видам спорта, получение специальных навыков к техническим профессиям, патриотическое воспитание, готовность к защите Отечества |
|  |  | 2008 |  |  | 1000,0 | 10000,0 |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
|  |  | 2011 |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  | Всего по разделу | 2008-2012 |  |  | 145432,0 | 63500,0 |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 3145,0 | 14000,0 |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 28575,0 | 14500,0 |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 36112,0 | 15000,0 |  |  |
|  |  | 2011 |  |  | 36050,0 | 10000,0 |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 41550,0 | 10000,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | VII. Научно-методическое и информационное обеспечение |
| 1. | Поддержка научных исследований в сфере физической культуры и спорта | 2008-2012 |  |  | 500,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области. | Внедрение в Ульяновской области современных спортивных технологий, совершенствование научно-методического развития в отрасли |
|  |  | 2008 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 2. | Создание областного музея спорта | 2008-2012 |  |  | 1000,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, федерации по видам спорта (по согласованию) | Пропаганда физической культуры и спорта, развитие и сохранение спортивных традиций в области, патриотическое воспитание молодёжи |
|  |  | 2008 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 3. | Проведение брифингов, пресс-конференций, семинаров со СМИ по вопросам формирования здорового образа жизни. Финансирование из областного бюджета освещения в СМИ вопросов развития физической культуры и спорта в установленном законом порядке. | 2008-2012 |  |  | 9600,0 |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, средства массовой информации (по согласованию) | Информирование населения области через СМИ об основных проблемах и достижениях физической культуры и спорта в области |
|  |  | 2008 |  |  | 1100,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 1500,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 1800,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  | 2200,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 3000,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по разделу | 2008-2012 |  |  | 11100,0 |  |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 1400,0 |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  | 1800,0 |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  | 2100,0 |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  | 2500,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 3300,0 |  |  |  |

|  |  |  | Количество мероприятий | Общий объём финансирования тыс. руб. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Другие источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: | 2008-2012 | 6692 | 1286689,0 | 21000,0 | 1181189,0 | 84500,0 |
|  | в том числе: | 2008 | 1113 | 133559,0 | 3500,0 | 112559,0 | 17500,0 |
|  |  | 2009 | 1196 | 217453,0 | 4000,0 | 194953,0 | 18500,0 |
|  |  | 2010 | 1300 | 262453,0 | 4500,0 | 238453,0 | 19500,0 |
|  |  | 2011 | 1460 | 302664,0 | 4500,0 | 283664,0 | 14500,0 |
|  |  | 2012 | 1623 | 370560,0 | 4500,0 | 351560,0 | 14500,0 |

Приложение №3

к Программе

Перечень программных мероприятий «Развитие спортивной материально-технической базы

Ульяновской области на 2008-2012 годы».

| № п/п | Наименование объекта, этапы работ | Адрес строительства | Сроки | Объём финансирования (млн. руб. цены 2006 года) | В том числе средств (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Другие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа строительства на 2008 год Раздел 1. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по месту жительства |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом | г. Ульяновск, Заволжский район, проспект Ульяновский | 2008 | 42,0 | 17,5 | 7,55 | 16,95 |
| 2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом | г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Шолмова | 2008 | 42,0 | 17,5 | 7,55 | 16,95 |
| 3. | Центр художественной гимнастики | г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Либкнехта | (2008-2009) 2008 | (140,0) 70,0 | (-) - | (70,0) - | (70,0) 70,0 |
| 4. | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории многофункционального спортивного комплекса «Автодром» | г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское Шоссе | 2008 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Новоспасский р-н | (2008-2009) 2008 | (36,0) 9,0 | (-) - | (27,0) - | (9,0) 9,0 |
| 6. | Крытый спортивный комплекс с искусственным льдом (122х94м) | г. Ульяновск, Засвияжский район, стадион «Торпедо» | (2008- -2009) 2008 | (450,0) 200,0 | (-) - | (-) - | (450,0) 200,0 |
| 7. | Лёгкоатлетический манеж | г. Ульяновск, ул. Железной дивизии, стадион «Спартак» | 2008 | 120,0 | - | - | 120,0 |
| 8. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Ульяновск, Заволжский район, пр. Сиреневый | 2008 | 107,0 | - | 107,0 | - |
| 9. | Физкультурно-спортивный комплекс с пришкольным стадионом | Ульяновская область, г. Сенгилей | 2008 | 22,8 | - | 22,8 | - |
| 10. | Физкультурно-оздоровительный комплекс (2 очередь) | Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово | (2008-2009) 2008 | (8,0) 1,0 | (-) - | (3,5) - | (4,5) 1,0 |
| 11. | Конно-спортивная школа | Ульяновская область, Николаевский район | (2008-2009) 2008 | (6,0) 1,0 | (-) - | (2,5) - | (3,5) 1,0 |
| 12. | Спортивный комплекс с бассейном (реконструкция) | Ульяновская область, Ульяновский район, г. Новоульяновск | 2008 | 16,0 | - | - | 16,0 |
| 13. | «Ленинские горки» Горно-лыжная трасса | г. Ульяновск, Ленинский район, Набережная реки Волга | 2008 | 200,0 | - | - | 200,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Стадион с искусственным покрытием | г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги | (2007-2009) 2008 | (60,0) 5,0 | (-) - | (-) - | (60,0) 5,0 |
| 15. | Спортивный комплекс «Заря» (капитальный ремонт) | г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская, 1-А | 2008 | 20,0 | - | - | 20,0 |
| 16. | Спортивно-оздоровительный комплекс | г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Островского | 2008 | 300,0 | - | - | 300,0 |
| 17. | Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс I очередь строительства (Блок спортивных залов) | г. Ульяновск, Засвияжский район, VI микрорайон УЗТС, ул. Александровская | (2008-2009) 2008 | (330,0) 120,0 | - - | - - | (330,0) 120,0 |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2008 | 1375,8 | 35,0 | 144,9 | 1195,9 |
| Раздел 2. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в образовательных учреждениях |
| 18. | Плавательный бассейн | Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пушкина | (2008-2009 2008 | (36,0) 9,0 | (-) - | (27,0) - | (9,0) 9,0 |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2008 | 9,0 | - | - | 9,0 |
|  | Всего на программу 2008 года |  | 2008 | 1384,8 | 35,0 | 144,9 | 1204,9 |
| Программа строительства на 2009 год Раздел 1. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по месту жительства |
| 1. | Комплекс открытых плоскостных площадок | г. Ульяновск, Заволжский район, пр. Сиреневый | 2009 | 15,0 | - | 15,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом (43х24м) | г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Полбина, 21 | 2009 | 42,0 | - | 21,0 | 21,0 |
| 3. | Многофункциональный центр водных видов спорта «Формула будущего» | г. Ульяновск, Железнодорожный район, севернее речного вокзала | (2009- -2011) 2009 | (31,0) 7,0 | (-) - | (2,0) 2,0 | (29,0) 5,0 |
| 4. | Крытый спортивный комплекс с искусственным льдом (122х94м) | г. Ульяновск, Засвияжский район, стадион «Торпедо» | (2008- -2009) 2009 | (450,0) 250,0 | (-) - | (-) - | (450,0) 250,0 |
| 5. | Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Новоспасский р-н | (2008-2009) 2009 | (36,0) 27,0 | (-) - | (27,0) 27,0 | (9,0) - |
| 6. | Реконструкция биатлонного стрельбища ЦСП с лыжероллерной дорожкой | г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Первомайская, 55 | 2009 | 12,0 | - | - | 12,0 |
| 7. | Центр художественной гимнастики | г. Ульяновска, Ленинский район, ул. Карла Либкнехта | (2008-2009) 2009 | (140,0) 70,0 | (-) - | (70,0) 70,0 | (70,0) - |
| 8. | Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Героев Свири | 2009 | 140,0 | - | 68,0 | 72,0 |
| 9. | Тренировочный полигон для развития техники спортивного водного туризма (водный слалом) | г. Ульяновск, Засвияжский район, в районе ул. Азовской (плотина на р. Свияга) | 2009 | 10,0 | - | 5,0 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. | Реконструкция спортивного комплекса «Буран» | Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Мирный | (2009-2012) 2009 | (75,0) 18,6 | (-) - | (58,7) 14,6 | (16,3) 4,0 |
| 11. | Аэродромный комплекс малой авиации «Мирный» | Ульяновская область, восточнее завода «Авиастар», 42 инженерный проезд | 2009 | 15,0 | - | - | 15,0 |
| 12. | Стадион с искусственным покрытием | г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Набережная реки Свияги | (2007-2009) 2009 | (60,0) 55,0 | (-) - | (-) - | (60,0) 55,0 |
| 13. | Универсальный спортивно-оздоровите-льный комплекс II очередь строительства(Блок ледовой арены) | г. Ульяновск, Засвияжский район, VI микрорайон УЗТС, ул. Александровская | (2008-2009) 2009 | (330,0) 210,0 | - - | - - | (330,0) 210,0 |
| 14. | Физкультурно-оздоровительный комплекс (2 очередь) | Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово | (2008-2009) 2009 | (8,0) 7,0 | (-) - | (3,5) 3,5 | (4,5) 3,5 |
| 15. | Конно-спортивная школа | Ульяновская область, Николаевский район | (2008-2009) 2009 | (6,0) 5,0 | (-) - | (2,5) 2,5 | (3,5) 2,5 |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2009 | 883,6 | - | 228,6 | 655,0 |
| Раздел 2. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в образовательных учреждениях |
| 16. | Плавательный бассейн | Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пушкина | (2008-2009 2009 | (36,0) 27,0 | (-) - | (27,0) 27,0 | (9,0) - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Ленина | 2009 | 36,0 | - | 27,0 | 9,0 |
| 18. | Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Ульяновский район, г. Новоульяновск | 2009 | 36,0 | - | 27,0 | 9,0 |
| 19. | Плавательный бассейн | Ульяновская область, р.п. Ишеевка | 2009 | 36,0 | - | 27,0 | 9,0 |
| 20. | Стадион – площадка средней общеобразовательной школы | Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 10 | 2009 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 21. | Стадион – площадка средней общеобразовательной школы | г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Героев Свири, 12 | 2009 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 22. | Стадион – площадка средней общеобразовательной школы | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Черемшанская, 15 | 2009 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 23. | Стадион – площадка средней общеобразовательной школы | Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 1-Б | 2009 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 24. | Стадион – площадка средней общеобразовательной школы | Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 24-Г | 2009 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 25. | Стадион – площадка средней общеобразовательной школы | г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Артёма, 8 | 2009 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 26. | Стадион – площадка средней общеобразовательной школы | Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п.Тереньга, ул. Булыгина, 10 | 2009 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Стадион – площадка средней общеобразовательной школы | г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадная, 14 | 2009 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 28. | Стадион – площадка средней общеобразовательной школы | Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, пл. Школьная, 7 | 2009 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2009 | 315,0 | 90,0 | 153,0 | 72,0 |
|  | Всего на программу 2009 года |  | 2009 | 1198,6 | 90,0 | 381,6 | 727,0 |
| Программа строительства на 2010 год 1. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по месту жительства |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | г. Ульяновск, Заволжский район, проспект Ульяновский | 2010 | 120,0 | - | 60,0 | 60,0 |
| 2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Базарносызганский район | 2010 | 36,0 | - | 27,0 | 9,0 |
| 3. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Радищевский район | 2010 | 36,0 | - | 27,0 | 9,0 |
| 4. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Старомайнский район | 2010 | 36,0 | - | 27,0 | 9,0 |
| 5. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Сурский район | 2010 | 36,0 | - | 27,0 | 9,0 |
| 6. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Тереньгульский район | 2010 | 36,0 | - | 27,0 | 9,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Цильнинский район | 2010 | 36,0 | - | 27,0 | 9,0 |
| 8. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Чердаклинский район | 2010 | 36,0 | - | 27,0 | 9,0 |
| 9. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Инзенский район | 2010 | 36,0 | - | 27,0 | 9,0 |
| 10. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Мелекесский район | 2010 | 36,0 | - | 27,0 | 9,0 |
| 11. | Спортивный центр с универсальным игровым залом «Винновка» | г. Ульяновск, Железнодорожный район | 2010 | 120,0 | 17,5 | 17,5 | 85,0 |
| 12. | Биатлонное стрельбище с лыжероллерной дорожкой | г. Ульяновск, Заволжский район (в районе Майской горы) | 2010 | 18,0 | - | - | 18,0 |
| 13. | Биатлонное стрельбище с лыжероллерной дорожкой | Ульяновская область, г. Димитровград | 2010 | 18,0 | - | - | 18,0 |
| 14. | Многофункциональный центр водных видов спорта «Формула будущего» | г. Ульяновск, Железнодорожный район, севернее речного вокзала | (2009- -2011) 2010 | (31,0) 12,0 | (-) - | (2,0) - | (29,0) 12,0 |
| 15. | Реконструкция спортивного комплекса «Буран» | Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Мирный | (2009-2012) 2010 | (75,0) 18,8 | (-) - | (58,7) 14,7 | (16,3) 4,1 |
| 16. | Спортивный комплекс (ремонт) | Ульяновская область, Барышский район, р.п. Измайлово | (2008-2010) 2010 | (14,0) 6,0 | (-) - | (6,0) 3,0 | (8,0) 3,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2010 | 636,8 | 17,5 | 338,2 | 281,1 |
| 2. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в образовательных учреждениях |
| 17. | Стадион с комплексом спортивных площадок | Ульяновская область, г. Барыш, средняя общеобразовательная школа | 2010 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 18. | Стадион с комплексом спортивных площадок | Ульяновская область, Цильнинский район, средняя общеобразовательная школа | 2010 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 19. | Стадион с комплексом спортивных площадок | Ульяновская область, Радищевский район, средняя общеобразовательная школа | 2010 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 20. | Стадион с комплексом спортивных площадок | Ульяновская область, Новомалыклинский район, средняя общеобразовательная школа | 2010 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 21. | Стадион с комплексом спортивных площадок | Ульяновская область, Барышский район, средняя общеобразовательная школа | 2010 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 22. | Стадион с комплексом спортивных площадок | Ульяновская область, г. Новоульяновск, средняя общеобразовательная школа | 2010 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 23. | Стадион с комплексом спортивных площадок | Ульяновская область, Карсунский район, средняя общеобразовательная школа | 2010 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 24. | Стадион с комплексом спортивных площадок | Ульяновская область, г. Димитровград, средняя общеобразовательная школа | 2010 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | Стадион с комплексом спортивных площадок | Ульяновская область, Сурский район, средняя общеобразовательная школа | 2010 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 26. | Стадион с комплексом спортивных площадок | Ульяновская область, Новоспасский район, средняя общеобразовательная школа | 2010 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2010 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Всего на программу 2010 года |  | 2010 | 836,8 | 117,5 | 388,2 | 331,1 |
| Программа строительства на 2011 год 1. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по месту жительства |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом | г. Ульяновск, Заволжский район, проспект Ульяновский | 2011 | 180,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| 2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (25х16м; 10х6м) | г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Шолмова (восточнее жилого дома по ул. Промышленной, 85) | 2011 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 3. | Многофункциональный физкультурно- оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна | 2011 | 54,0 | 27,0 | 27,0 | - |
| 4. | Физкультурно- оздоровительный комплекс с искусственным льдом | Ульяновская область, г. Димитровград | 2011 | 180,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Реконструкция спортивного комплекса «Буран» | Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Мирный | (2009-2012) 2011 | (75,0) 18,8 | (-) - | (58,7) 14,7 | (16,3) 4,1 |
| 6. | Многофункциональный центр водных видов спорта «Формула будущего» | г. Ульяновск, Железнодорожный район, севернее речного вокзала | (2009- -2011) 2011 | (31,0) 12,0 | (-) - | (2,0) - | (29,0) 12,0 |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2011 | 564,8 | 267,0 | 281,7 | 16,1 |
| 2. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в образовательных учреждениях |
| 7. | Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Набережная | 2011 | 54,0 | 27,0 | 27,0 | - |
| 8. | Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс | Ульяновская область, Майнский район, п. Майна | 2011 | 54,0 | 27,0 | 27,0 | - |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2011 | 108,0 | 54,0 | 54,0 | - |
|  | Всего на программу 2011 года |  | 2011 | 672,8 | 321,0 | 335,7 | 16,1 |
| Программа строительства на 2012 год 1. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по месту жительства |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (25х16м; 10х6м) | Ульяновская область, Инзенский район | 2012 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 2. | Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс | г.Ульяновск, Железнодорожный район | 2012 | 82,0 | 41,0 | 41,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Реконструкция спортивного комплекса «Буран» | Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Мирный | (2009-2012) 2012 | (75,0) 18,8 | (-) - | (58,7) 14,7 | (16,3) 4,1 |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2012 | 220,8 | 101,0 | 115,7 | 4,1 |
| 2. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в образовательных учреждениях |
| 4. | Стадион-площадка, «МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Ульяновска» | г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, 10 | 2012 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 5. | Стадион-площадка, «МОУ «Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска» | г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Лесная, 12 | 2012 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 6. | Стадион-площадка, «МОУ «Гимназия № 30 г. Ульяновска» | г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кольцевая, 32 | 2012 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 7. | Стадион-площадка, «МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 72 г. Ульяновска» | г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Карбышева, 26 | 2012 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 8. | Стадион-площадка, «МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85 г. Ульяновска» | г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ефремова,145-А | 2012 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 9. | Стадион-площадка, «МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Инза» | Ульяновская обл., Инзенский район, г. Инза ул. Ломоносова, 9 | 2012 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. | Стадион-площадка, «МОУ «Майнский многопрофильный лицей» | Ульяновская обл, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, 11 | 2012 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 11. | Стадион-площадка, «МОУ «Силикатненская средняя общеобразовательная школа» | Ульяновская обл, Сенгилеевский район, п. Силикатный, ул. Садовая, 3 | 2012 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 12. | Стадион-площадка, «МОУ «Зеленорощенская средняя общеобразовательная школа» | Ульяновская обл, Ульяновский район, п. Зелёная Роща ул. Лесная, 8 | 2012 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 13. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Артёма, 8 МОУ СОШ №51 | 2012 | 36,0 | 18,0 | 18,0 | - |
| 14. | Объединённый спортивный центр с учебными классами (завершение строительства) | г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Карбышева МОУ СОШ №79 и МОУ СОШ №81 | 2012 | 36,0 | 18,0 | 18,0 | - |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2012 | 342,0 | 171,0 | 171,0 | - |
|  | Всего на программу 2012 года |  | 2012 | 562,8 | 272,0 | 286,7 | 4,1 |
|  | Всего на 2008-2012 годы |  |  | 4655,8 | 835,5 | 1537,1 | 2283,2 |
|  | в том числе: |  | 2008 | 1384,8 | 35,0 | 144,9 | 1204,9 |
|  |  |  | 2009 | 1198,6 | 90,0 | 381,6 | 727,0 |
|  |  |  | 2010 | 836,8 | 117,5 | 388,2 | 331,1 |
|  |  |  | 2011 | 672,8 | 321,0 | 335,7 | 16,1 |
|  |  |  | 2012 | 562,8 | 272,0 | 286,7 | 4,1 |