О внесении изменений в постановление Правительства

Ульяновской области от 07.10.2008 № 22/421-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в областную целевую программу «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса Ульяновской области на 2009-2011 годы», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 07.10.2008 № 22/421-П «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса Ульяновской области на 2009-2011 годы», следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

а) пункт «Важнейшие целевые показатели и индикаторы» изложить в следующей редакции:

| «Важнейшие целевые показатели и индикаторы | – | строительство и реконструкция 53 котельных, в том числе: строительство 47 локальных газовых котельных для объектов социальной сферы и жилого фонда, из них: в 2009 году – 40, срок окончания работ – IV квартал; в 2010 году – 3, срок окончания работ – IV квартал; в 2011 году – 4, срок окончания работ – IV квартал; реконструкция 6 котельных на природный газ, из них: в 2009 году – 5, срок окончания работ – IV квартал; в 2010 году – 1, срок окончания работ – IV квартал; строительство 114,338 км распределительных газопроводов, из них: в 2009 году – 59,098 км, срок окончания работ – IV квартал; в 2010 году – 38 км, срок окончания работ – IV квартал; в 2011 году – 17,24 км, срок окончания работ – IV квартал; разработка проектно-сметной документации – 8, срок окончания – IV квартал 2009 года; перевод 3835 квартир на индивидуальное газовое отопление, из них: в 2009 году – 2437, срок окончания работ – IV квартал; в 2011 году – 1398, срок окончания работ – IV квартал; реконструкция 9,0 км тепловых сетей, из них: в 2009 году – 9,0 км, срок окончания работ – IV квартал.»; |
| --- | --- | --- |

б) пункт «Объёмы и источники финансирования реализации Программы с разбивкой по этапам» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы и источники финансирования реализации Программы с разбивкой по этапам | – | всего на 2009-2011 годы – 1503,41 млн. рублей, из них: средства областного бюджета Ульяновской области – 1503,41 млн. рублей, в том числе: в 2009 году – 895,47 млн. рублей, из них: 203,97 млн. рублей на погашение реструктуризированной задолженности перед открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» за топливно-энергетические ресурсы; 691,5 млн. рублей на выполнение мероприятий по переводу котельных с мазута на природный газ; в 2010 году – 303,97 млн. рублей, из них: 203,97 млн. рублей на погашение реструктуризированной задолженности перед открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» за топливно-энергетические ресурсы; 100,0 млн. рублей на выполнение мероприятий по модернизации котельных; в 2011 году – 303,97 млн. рублей, из них: 203,97 млн. рублей на погашение реструктуризированной задолженности перед открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» за топливно-энергетические ресурсы; 100,0 млн. рублей на выполнение мероприятий по модернизации котельных.»; |
| --- | --- | --- |

в) пункт «Основные исполнители мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

| «Основные исполнители мероприятий Программы | – | органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (по согласованию); подрядные организации, определяемые на конкурсной основе; департамент топливно-энергети-ческого комплекса Министерства строительства Ульяновской области.»; |
| --- | --- | --- |

г) пункт «Система управления Программой» изложить в следующей редакции:

| «Система управления Программой | – | текущий контроль за реализацией Программы, а также координирующие функции осуществляет государственный заказчик Программы; общий контроль за выполнением Программы – Правительство Ульяновской области.»; |
| --- | --- | --- |

д) пункт «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели оценки эффективности мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

| «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели оценки эффективности мероприятий Программы | – | ожидаемый экономический эффект от проведения мероприятий по модернизации теплоэнергетического комплекса без учёта экономии средств за счёт сокращения протяжённости тепловых сетей, а также за счёт прекращения предоставления субсидий муниципальным образованиям Ульяновской области на приобретение мазута ориентировочно составит: 2009 год: Барышский район (город Барыш) – 33770,01 тыс. рублей; Инзенский район – 4823,852 тыс. рублей; Мелекесский район – 83,994 тыс. рублей; Старокулаткинский район – 2896,0 тыс. рублей; Чердаклинский район – 16773,94 тыс. рублей; 2010 год: Барышский район (город Барыш) – 9153,84 тыс. рублей; Инзенский район – 1360,109 тыс. рублей; 2011 год: Чердаклинский район – 195,477 тыс. рублей.»; |
| --- | --- | --- |

е) пункт «Основные индикаторы оценки эффективности Программы» изложить в следующей редакции:

| «Основные индикаторы оценки эффективности Программы | – | снижение издержек по генерации и транспортировке тепловой энергии в муниципальных образованиях: Инзенский район, Мелекесский район, Старокулаткинский район, Чердаклинский район и Барышский район (город Барыш) Ульяновской области: 2009 год: Барышский район (город Барыш) – 47,6 процента; Инзенский район – 24,4 процента; Мелекесский район – 0,9 процента; Старокулаткинский район – 53,6 процента; Чердаклинский район – 93,9 процента; 2010 год: Барышский район (город Барыш) – 72,7 процента; Инзенский район – 9,1 процента; 2011 год: Чердаклинский район – 1,2 процента.»; |
| --- | --- | --- |

2) абзац сорок шестой раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Необходимо отметить, что при проведении мероприятий, изложенных в Программе, 6 нерентабельных мазутных котельных будут реконструированы и переведены на природный газ; дополнительно будут построены и пущены в эксплуатацию 47 газовых локальных котельных для объектов социальной сферы; 3835 квартир многоквартирных жилых домов будут переведены на индивидуальную газовую систему отопления; 114,338 км газопровода высокого, среднего и низкого давления будут дополнительно смонтированы к мероприятиям областной целевой программы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах».»;

3) абзац пятый пункта 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Чердаклинский район – 13 котельных, из них: в 2009 году – 9 котельных; в 2011 году – 4 котельные;»;

4) в разделе 5:

а) в абзаце пятом слова «открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» заменить словами «открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания»;

б) в абзаце одиннадцатом слова «открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» заменить словами «открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания»;

в) в абзаце пятнадцатом слова «открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» заменить словами «открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания»;

5) в разделе 6:

а) в абзаце первом слова «открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» заменить словами «открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания»;

б) в абзаце восьмом слова «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2006 - 2008 годах» заменить словами «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009 - 2012 годах»;

6) раздел 7 изложить в следующей редакции:

### «7. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию систем коммунального теплоснабжения, расходов на предоставление субсидий муниципальным образованиям Ульяновской области на погашение реструктуризированной задолженности перед открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» за счёт средств областного бюджета Ульяновской области.

Ожидаемый размер средств областного бюджета Ульяновской области, привлечённых на реализацию Программы, составит 1503,41 млн. рублей, в том числе:

в 2009 году – 895,47 млн. рублей, из них: 203,97 млн. рублей на погашение реструктуризированной задолженности перед открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» за топливно-энергетические ресурсы; 691,5 млн. рублей на выполнение мероприятий по переводу котельных с мазута на природный газ;

в 2010 году – 303,97 млн. рублей, из них: 203,97 млн. рублей на погашение реструктуризированной задолженности перед открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» за топливно-энергетические ресурсы; 100,0 млн. рублей на выполнение мероприятий по модернизации котельных;

в 2011 году – 303,97 млн. рублей, из них: 203,97 млн. рублей на погашение реструктуризированной задолженности перед открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» за топливно-энергетические ресурсы; 100,0 млн. рублей на выполнение мероприятий по модернизации котельных.

Ежегодный объём ассигнований из областного бюджета Ульяновской области на реализацию Программы подлежит уточнению при разработке проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.

Объёмы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 3 к Программе.»;

7) абзацы первый, второй раздела 9 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Программой предполагается провести модернизацию нерентабельных газовых котельных, перевод котельных с мазута на природный газ с общей мощностью 186,32 Гкал/час на локальные газовые котельные с общей мощностью 95,348 Гкал/час, при этом затраты в целом по области оценочно составят 901500,0 тыс. рублей.

Ежегодный ожидаемый экономический эффект от проведения мероприятий по модернизации теплоэнергетического комплекса без учёта экономии средств за счёт сокращения протяжённости тепловых сетей, а также за счёт прекращения предоставления субсидий муниципальным образованиям Ульяновской области на приобретение мазута в соответствии с приложением № 4 к Программе оценочно составит 69057,220 тыс. рублей при реализации мероприятий в полном объёме.»;

8) абзац шестнадцатый раздела 10 исключить;

9) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

## «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе

Перечень основных мероприятий по реализации областной

целевой программы «Модернизация объектов теплоэнергетического

комплекса Ульяновской области на 2009 - 2011 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подача сводных заявок ГРБС | Ежемесячно до 5 числа | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области |
|  | Представление отчётов об освоении выделенных средств и объёмах выполненных работ ГРБС | Ежеквартально до 5 числа | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области |
|  | Перечисление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области | Ежемесячно | ГРБС |
|  | Заключение концессионных соглашений, приоритетных проектов модернизации систем теплоснабжения населённых пунктов Ульяновской области | В течение текущего года | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, организации коммунального комплекса, определяемые на конкурсной основе |
|  | Выполнение проектов модернизации систем теплоснабжения муниципальных образований Ульяновской области | В течение текущего года | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, организации коммунального комплекса определяемые на конкурсной основе |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мониторинг проектов модернизации систем теплоснабжения населённых пунктов Ульяновской области, реализуемых с использованием средств областного бюджета Ульяновской области | Ежемесячно | ГРБС |
|  | Оценка выполнения проектов модернизации систем теплоснабжения муниципальных образований Ульяновской области, реализуемых с использованием средств областного бюджета Ульяновской области | Ежеквартально | ГРБС | »; |

10) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

## «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе

Мероприятия по модернизации объектов
теплоэнергетического комплекса Ульяновской области
на 2009-2011 годы

| Наименование мероприятий | Мощность, МВт | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2009 год |
| Барышский район |
| Перевод с мазута на природный газ котельной «Луначарского» | 10,5 | 7301,3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Перевод с мазута на природный газ котельной «Мира» | 4,5 | 10620,7 |
| Перевод с мазута на природный газ котельной «МСО» | 9,0 | 5303,0 |
| Строительство локальной газовой котельной школы № 1 | 2,0 | 12218,0 |
| Строительство локальной газовой котельной школы № 3 | 0,5 | 6380,5 |
| Строительство локальной газовой котельной школы № 4 | 0,5 | 6462,5 |
| Строительство локальной газовой котельной дома культуры «Текстильщик» | 0,4 | 5244,0 |
| Строительство локальной газовой котельной центрального дома культуры и досуга г. Барыша | 0,4 | 5680,1 |
| Строительство локальной газовой котельной детского сада «Теремок» | 0,2 | 4759,1 |
| Строительство локальной газовой котельной администрации города Барыша | 0,4 | 6541,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство локальной газовой котельной «Квартал Советский» | 4,2 | 350,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство локальной газовой котельной для отопления жилых домов по ул. Гагарина | 0,7 | 300,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство локальной газовой котельной Барышского сельскохозяйственного техникума | 0,9 | 300,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство локальной газовой котельной «Квартал Красная горка» | 0,9 | 300,0 |
| Строительство локальной газовой котельной детского сада «Алёнушка» | 0,4 | 5797,0 |
| Строительство локальной газовой котельной детского сада «Звёздочка» | 0,3 | 5769,8 |
| Строительство локальной газовой котельной детского сада «Медвежонок» | 0,2 | 4374,1 |
| Строительство локальной газовой котельной местной поликлиники | 0,4 | 5426,3 |
| Строительство локальной газовой котельной школы искусств № 2 | 0,2 | 4379,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей г. Барыша |  | 1000,0 |
| Реконструкция тепловых сетей г. Барыша (7,5 км) |  | 13223,6 |
| 1 | 2 | 3 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство локальной газовой котельной «Микрорайон центральная районная больница» | 1,2 | 200,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство локальной газовой котельной «Городской молочный завод» | 0,5 | 70,0 |
| Итого | 38,3 | 112000,0 |
| Инзенский район |
| Перевод с мазута на природный газ котельной № 2 г. Инза | 5,0 | 15000,0 |
| Перевод с мазута на природный газ котельной № 3 г. Инза | 3,0 | 11000,0 |
| Перевод с мазута на природный газ котельной № 4 г. Инза | 5,55 | 10000,0 |
| Перевод с мазута на природный газ котельной № 8 г. Инза | 0,91 | 6000,0 |
| Перевод с мазута на природный газ котельной № 9 г. Инза | 0,9 | 5000,0 |
| Перевод с мазута на природный газ котельной № 11 г. Инза | 1,4 | 6500,0 |
| Перевод с мазута на природный газ котельной РМЦ г. Инза | 9,0 | 45000,0 |
| Модернизация тепловых сетей г. Инза (1,5 км) |  | 52000,0 |
| Перевод с мазута на природный газ котельной № 16 р.п. Глотовка | 6,98 | 7000,0 |
| Перевод с мазута на природный газ котельной № 17 р.п. Глотовка | 2,33 | 6700,0 |
| Строительство локальной газовой котельной школы, детского сада, библиотеки с. Труслейка | 0,64 | 5076,0 |
| Строительство локальной газовой котельной реабилитационного центра с. Труслейка | 0,4 | 4024,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода г. Инза |  | 4000,0 |
| Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления в г. Инза (9,0 км) |  | 10000,0 |
| Строительство внутрипоселковых газопроводов среднего и низкого давления р.п. Глотовка (11,5 км) |  | 12700,0 |
| Завершение строительства газопровода высокого давления в с. Оськино – с. Труслейка (7,728 км) |  | 21400,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| Завершение строительства внутрипоселкового газопровода низкого давления в с. Труслейка (7,76 км) |  | 7600,0 |
| Строительство газопровода с. Оськино (10,0 км) |  | 10000,0 |
| Итого | 36,11 | 189000,0 |
| Мелекесский район |
| Перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных жилых домов (1017 квартир) в р.п. Мулловка с перекладкой газопровода |  | 35000,0 |
| Строительство локальной газовой котельной средней общеобразовательной школы № 2, корпус №1 в р.п. Мулловка | 0,15 | 2500,0 |
| Строительство локальной газовой котельной средней общеобразовательной школы № 2, корпус №2 в р.п. Мулловка | 0,15 | 2500,0 |
| Строительство локальной газовой котельной детского сада «Яблонька» | 0,18 | 2500,0 |
| Строительство локальной газовой котельной детского сада «Василёк» | 0,18 | 2500,0 |
| Строительство локальной газовой котельной больничного комплекса в р.п. Мулловка | 0,48 | 5000,0 |
| Строительство локальной газовой котельной дома культуры и досуга в р.п. Мулловка | 0,18 | 2500,0 |
| Строительство локальной газовой котельной сельского дома культуры в р.п. Мулловка | 0,18 | 2500,0 |
| Строительство локальной газовой котельной спорткомплекса в р.п. Мулловка | 0,35 | 5000,0 |
| Итого | 1,85 | 60000,0 |
| Старокулаткинский район |
| Строительство локальной газовой котельной для жилых домов 27, 27а по ул. Больнич- ной, р.п. Старая Кулатка | 0,334 | 1500,0 |
| Строительство локальной газовой котельной Старокулаткинского механико-технологического техникума в р.п. Старая Кулатка | 0,544 | 4000,0 |
| Итого | 0,878 | 5500,0 |
| Чердаклинский район |
| Строительство локальной газовой котельной детского сада п. Озёрки | 0,2 | 3094,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство локальной газовой котельной школы п. Озёрки | 0,3 | 4284,0 |
| Строительство локальной газовой котельной дома культуры в п. Озёрки | 0,16 | 2618,0 |
| Перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных жилых домов п. Озёрки (596 квартир) |  | 4250,0 |
| Выполнение строительно-монтажных работ по перекладке газораспределительных сетей п. Озёрки (4,82 км) |  | 15386,0 |
| Строительство локальной газовой котельной местной школы п. Мирный | 0,3 | 4165,0 |
| Строительство локальной газовой котельной детского сада п. Мирный | 0,2 | 3153,0 |
| Строительство локальной газовой котельной дома культуры п. Мирный | 0,2 | 3808,0 |
| Строительство локальной газовой котельной здания администрации п. Мирный | 0,16 | 1650,0 |
| Строительство локальной газовой котельной оздоровительно-спортивного комплекса п. Мирный | 0,3 | 3808,0 |
| Перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных жилых домов п. Мирный (824 квартиры) |  | 6525,0 |
| Выполнение строительно-монтажных работ по перекладке газораспределительных сетей п. Мирный (8,29 км) |  | 262259,0 |
| Строительство локальной газовой котельной Октябрьского городского поселения | 5,8 | 10000,0 |
| Итого | 7,62 | 325000,0 |
| Всего на 2009 год | 84,758 | 691500,0 |
| 2010 год |
| Барышский район |
| Строительство локальной газовой котельной центральной районной больницы | 3,63 | 23170,0 |
| Перевод с мазута на природный газ котельной «Квартал Советский» | 4,2 | 11200,0 |
| Строительство локальной газовой котельной «Микрорайон центральная районная больница» | 1,2 | 14000,0 |
| Реконструкция тепловых сетей г. Барыша |  | 1630,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого | 9,03 | 50000,0 |
| Инзенский район |
| Строительство локальной газовой котельной школы-лицея с. Поддубное | 0,64 | 5076,0 |
| Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с. Поддубное, с. Черёмушки, с. М. Борисовка, с. Бояркино (38,0 км) |  | 44924,0 |
| Итого | 0,64 | 50000,0 |
| Всего на 2010 год | 9,67 | 100000,0 |
| 2011 год |
| Чердаклинский район |
| Строительство локальной газовой котельной школы и дома культуры с. Суходол | 0,4 | 5848,615 |
| Строительство локальной газовой котельной школы с. Новый Белый Яр | 0,16 | 2823,514 |
| Строительство локальной газовой котельной школы с. Старый Белый Яр | 0,16 | 3118,339 |
| Строительство локальной газовой котельной школы с. Уразгильдино | 0,2 | 2794,902 |
| Перекладка газораспределительных сетей п. Первомайский (4,87 км) |  | 19480,0 |
| Перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных жилых домов (454 квартиры) п. Первомайский |  | 3632,0 |
| Перекладка газораспределительных сетей п. Пятисотенный (2,92 км) |  | 16950,63 |
| Перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных жилых домов (286 квартир) п. Пятисотенный |  | 2288,0 |
| Перекладка газораспределительных сетей п. Октябрьский (9,45 км) |  | 37800,0 |
| Перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных жилых домов (658 квартир) п. Октябрьский |  | 5264,0 |
| Итого | 0,92 | 100000,0 |
| Всего на 2011 год | 0,92 | 100000,0 | »; |

11) в приложении № 3 таблицы 1, 2 изложить в следующей редакции:

### «Таблица 1

Объёмы и источники финансирования областной целевой
программы «Модернизация объектов теплоэнергетического
комплекса Ульяновской области на 2009-2011 годы»

тыс. руб.

| Годы | Областной бюджет Ульяновской области |
| --- | --- |
|  | всего | капитальные вложения | НИОКР | средства на погашение реструктуризированной задолженности перед открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» за топливно-энергетические ресурсы |
| 2009 | 895470,0 | 684980,0 | 6520,0 | 203970,0 |
| 2010 | 303970,0 | 100000,0 | 0,0 | 203970,0 |
| 2011 | 303970,0 | 100000,0 | 0,0 | 203970,0 |
| Всего | 1503410,0 | 624980,0 | 6520,0 | 611910,0 |  |

### Таблица 2

Распределение средств на погашение реструктуризированной задолженности перед 
открытым акционерным обществом  «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом

«Волжская территориальная генерирующая компания» за топливно-энергетические ресурсы

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | открытое акционерное общество «Ульяновскэнерго» | открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» |
| 2009 год |
|  | Муниципальное образование «Сурский район» | 2490,0 | 0,0 |
|  | Муниципальное образование «город Ульяновск» | 128980,0 | 72500,0 |
| Итого | 131470,0 | 72500,0 |
| Всего на 2009 год | 203970,0 |
| 2010 год |
|  | Муниципальное образование «город Ульяновск» | 161120,0 | 42850,0 |
| Итого | 161120,0 | 42850,0 |
| Всего на 2010 год | 203970,0 |
| 2011 год |
|  | Муниципальное образование «город Ульяновск» | 161120,0 | 42850,0 |
| Итого | 161120,0 | 42850,0 |
| Всего на 2011 год | 203970,0 | »; |

12) приложение № 4 изложить в следующей редакции:

## «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Программе

Расчёт экономического эффекта
от проведения модернизации теплоисточников

| № п/п | Наименование котельных | Мощность, Гкал/час | Фактическая стоимость 1 Гкал, руб.* | Стоимость Гкал с учётом модернизации и перевода на газ, руб.** | Снижение издержек на производство 1Гкал, руб. | Экономический эффект от перевода котельных с мазута на газ, тыс. руб.*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Барышский район (город Барыш) |
| 2009 год |
|  | Котельная «Луначарского» | 10,5 | 1837,26 | 1798,56 | 38,7 | 2067,51 |
|  | Котельная «Мира» | 4,5 | 1837,26 | 1693,4 | 143,86 | 3293,82 |
|  | Котельная «МСО» | 9,0 | 1837,26 | 1742,3 | 94,96 | 4348,41 |
|  | Локальная газовая котельная школы № 1 | 2,0 | 1837,26 | 1584,24 | 253,02 | 2574,73 |
|  | Локальная газовая котельная школы № 3 | 0,5 | 1837,26 | 1402,5 | 434,76 | 1106,03 |
|  | Локальная газовая котельная школы № 4 | 0,5 | 1837,26 | 1412,3 | 424,96 | 1081,1 |
|  | Локальная газовая котельная дома культуры «Текстильщик» | 0,4 | 1837,26 | 970,2 | 867,06 | 1764,64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Локальная газовая котельная центрального дома культуры и досуга г. Барыша | 0,4 | 1837,26 | 1069,8 | 767,46 | 1561,93 |
|  | Локальная газовая котельная детского сада «Теремок» | 0,2 | 1837,26 | 831,9 | 1005,36 | 1023,05 |
|  | Локальная газовая котельная администрации города Барыша | 0,4 | 1837,26 | 1179,7 | 657,56 | 1338,27 |
|  | Локальная газовая котельная ул. Гагарина | 0,7 | 1837,26 | 1178,3 | 658,96 | 2346,95 |
|  | Локальная газовая котельная Барышского сельскохозяйственного техникума | 0,9 | 1837,26 | 1330,6 | 506,66 | 2320,1 |
|  | Локальная газовая котельная «Квартал Красная горка» | 0,9 | 1837,26 | 1380,2 | 457,06 | 2092,97 |
|  | Локальная газовая котельная детского сада «Алёнушка» | 0,4 | 1837,26 | 1007,5 | 829,76 | 1688,73 |
|  | Локальная газовая котельная детского сада «Звёздочка» | 0,3 | 1837,26 | 954,76 | 882,5 | 1347,05 |
|  | Локальная газовая котельная детского сада «Медвежонок» | 0,2 | 1837,26 | 832,1 | 1005,16 | 1022,85 |
|  | Локальная газовая котельная местной поликлиники | 0,4 | 1837,26 | 968,3 | 868,96 | 1768,51 |
|  | Локальная газовая котельная школы искусств № 2 | 0,2 | 1837,26 | 831,6 | 1005,66 | 1023,36 |
| Итого | 33770,01 |
| 2010 год |
|  | Локальная газовая котельная «Микрорайон центральная районная больница» | 1,2 | 1837,26 | 1480,2 | 357,06 | 2180,07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Локальная газовая котельная «Квартал Советский» | 4,2 | 1837,26 | 1682,1 | 155,16 | 3315,71 |
|  | Локальная газовая котельная центральной районной больницы | 3,63 | 1837,26 | 1639,2 | 198,06 | 3658,06 |
| Итого | 9153,84 |
| Всего по Барышскому району | 42923,85 |
| Инзенский район |
| 2009 год |
|  | Котельная № 2 | 5,78 | 1843,2 | 1056,1 | 787,1 | 1310,238 |
|  | Котельная № 3 | 1,63 | 1843,2 | 1056,1 | 787,1 | 369,496 |
|  | Котельная № 4 | 3,02 | 1843,2 | 1056,1 | 787,1 | 684,588 |
|  | Котельная № 8 | 0,5 | 1843,2 | 1056,1 | 787,1 | 113,342 |
|  | Котельная № 9 | 0,83 | 1843,2 | 1056,1 | 787,1 | 188,148 |
|  | Котельная № 11 | 0,8 | 1843,2 | 1056,1 | 787,1 | 181,348 |
|  | Котельная РМЦ | 7,7 | 1843,2 | 1056,1 | 787,1 | 1745,473 |
|  | Котельная № 16 | 0,72 | 1843,2 | 1056,1 | 787,1 | 163,213 |
|  | Котельная № 17 | 0,3 | 1843,2 | 1056,1 | 787,1 | 68,005 |
| Итого | 4823,852 |
| 2010 год |
|  | Локальная газовая котельная реабилитационного центра с. Труслейка | 2,0 | 1843,2 | 1056,1 | 787,1 | 453,37 |
|  | Локальная газовая котельная здания школы, детского сада, библиотеки с. Труслейка | 2,0 | 1843,2 | 1056,1 | 787,1 | 453,37 |
|  | Котельная школы-лицея с. Поддубное | 2,0 | 1843,2 | 1056,1 | 787,1 | 453,37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | 1360,109 |
| Всего по Инзенскому району | 6183,961 |
| Мелекесский район |
| 2009 год |
|  | Локальная газовая котельная средней общеобразовательной школы № 2, корпус № 1 | 0,15 | 802,4 | 627,76 | 174,64 | 7,544 |
|  | Локальная газовая котельная средней общеобразовательной школы № 2, корпус № 2 | 0,15 | 802,4 | 627,76 | 174,64 | 7,544 |
|  | Локальная газовая котельная детского сада «Яблонька» | 0,18 | 802,4 | 627,76 | 174,64 | 9,053 |
|  | Локальная газовая котельная детского сада «Василёк» | 0,18 | 802,4 | 627,76 | 174,64 | 9,053 |
|  | Локальная газовая котельная больничного комплекса р.п. Мулловка | 0,48 | 802,4 | 627,76 | 174,64 | 24,142 |
|  | Локальная газовая котельная дома культуры р.п. Мулловка | 0,18 | 802,4 | 627,76 | 174,64 | 9,053 |
|  | Локальная газовая котельная спорткомплекса р.п. Мулловка | 0,35 | 802,4 | 627,76 | 174,64 | 17,603 |
| Всего по Мелекесскому району | 83,994 |
| Старокулаткинский район |
| 2009 год |
| 1. | Котельная Старокулаткинского механико-технологического техникума р.п. Старая Кулатка | 0,544 | 1281,0 | 616,0 | 665,0 | 1840,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Локальная газовая котельная для жилых домов 27, 27а по ул. Больничной в р.п. Старая Кулатка | 0,334 | 1017,0 | 395,0 | 622,0 | 1056,0 |
| Всего по Старокулаткинскому району | 2896,0 |
| Чердаклинский район |
| 2009 год |
|  | Локальная газовая котельная детского сада п. Озёрки | 0,172 | 706,82 | 164,5 | 542,32 | 474,6 |
|  | Локальная газовая котельная школы п. Озёрки | 0,258 | 706,82 | 187,0 | 519,82 | 682,37 |
|  | Локальная газовая котельная дома культуры п. Озёрки | 0,1376 | 706,82 | 148,3 | 558,52 | 391,02 |
|  | Локальная газовая котельная школы п. Мирный | 0,258 | 737,5 | 208,0 | 529,5 | 695,08 |
|  | Локальная газовая котельная детского сада п. Мирный | 0,172 | 737,5 | 171,7 | 565,8 | 495,15 |
|  | Локальная газовая котельная дома культуры п. Мирный | 0,172 | 737,5 | 199,5 | 538,0 | 470,82 |
|  | Локальная газовая котельная здания администрации п. Мирный | 0,1376 | 737,5 | 156,0 | 581,5 | 407,11 |
|  | Локальная газовая котельная оздоровительно-спортивного комплекса п. Мирный | 0,258 | 737,5 | 210,8 | 526,7 | 691,4 |
|  | Локальная газовая котельная Октябрьского городского поселения | 5,8 | 1217,30 | 794,86 | 422,44 | 12466,37 |
| Итого | 16773,94 |
| 2011 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Локальная газовая котельная школы и дома культуры с. Суходол | 0,344 | 1477,36 | 619,5 | 857,86 | 84,99 |
|  | Локальная газовая котельная школы с. Новый Белый Яр | 0,1376 | 1477,36 | 619,5 | 857,86 | 33,996 |
|  | Локальная газовая котельная школы Старый Белый Яр | 0,1376 | 1477,36 | 619,5 | 857,86 | 33,996 |
|  | Локальная газовая котельная школы с. Уразгильдино | 0,172 | 1477,36 | 619,5 | 857,86 | 42,495 |
| Итого | 195,477 |
| Всего по Чердаклинскому району | 16969,42 |
| Всего по вышеуказанным муниципальным образованиям Ульяновской области | 69057,22 |

* Утверждённые департаментом по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области данные с учётом НДС (Инзенский район – приказ от 05.06.2007 № 48, приказ от 07.06.2007 № 62; Мелекесский район – приказ от 26.07.2007 № 135; Старокулаткинский район – приказ от 09.08.2007 № 165; Чердаклинский район – приказ от 09.08.2007 № 165, приказ от 09.08.2007 № 166, приказ от 23.10.2008 № 06-187; Барышский район (город Барыш) – приказ от 05.06.2007 № 45).

** Проектные данные.

*** Данные, полученные в результате умножения значений граф 3, 6 на 24 часа, на 212 дней отопительного сезона в году и деления на 1000.»;

13) приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Программе

Система индикаторов оценки 
социально-экономической эффективности областной целевой программы 
«Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса Ульяновской области на 2009-2011 годы»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Предполагаемый результат в 2008 году* | Экономический эффект в 2009 году** | Результат 2009 года | Экономический эффект в 2010 году | Результат 2010 года | Экономический эффект в 2011 году | Результат 2011 года | Ожидаемые значения индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1. | Барышский район (город Барыш) | -17683,2 | 33770,01 | 16086,81 | 42923,85 | 59010,66 | 0,0 | 59010,66 | 47,6 | 72,7 | 0,0 |
| 2. | Инзенский район | -19785,3 | 4823,852 | -14961,448 | 1360,109 | -13601,339 | 0,0 | -13601,339 | 24,4 | 9,1 | 0,0 |
| 3. | Мелекесский район | -9193,8 | 83,994 | -9109,806 | 0,0 | -9109,806 | 0,0 | -9109,806 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Старокулаткинский район | -1342,3 | 2896,0 | 1553,7 | 0,0 | 1553,7 | 0,0 | 1553,7 | 53,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Чердаклинский район | -1015,6 | 16773,94 | 15758,34 | 0,0 | 15758,34 | 195,477 | 15953,817 | 93,9 | 0,0 | 1,2 |
| Всего | -49020,2 | 58347,796 | 9327,596 | 44283,959 | 53611,555 | 195,477 | 53807,032 |  |

* Предполагаемый расчёт по данным работы муниципальных организаций коммунального комплекса в 2008 году.

** Расчёт результата выполнения программных мероприятий и работы организаций коммунального комплекса, полученный в результате суммирования следующих величин: ежегодный экономический эффект от проведения мероприятий по модернизации теплоэнергетического комплекса данного района в текущем году, предполагаемый результат по генерации и транспортировке тепловой энергии в 2008 году.».

2. Настоящее постановление вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в части распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на погашение реструктуризированной задолженности перед 
открытым акционерным обществом «Ульяновскэнерго» и открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» за топливно-энергетические ресурсы.

Исполняющий обязанности

Губернатора – Председателя

Правительства области                                                                           В.П.Козин