# Об утверждении областной целевой программы

# «Создание комфортной среды в Ульяновской области» на 2011-2013 годы

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить областную целевую программу «Создание комфортной    среды в Ульяновской области» на 2011-2013 годы (прилагается).

# 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области        Якунина А.И.

# Губернатор – Председатель

# Правительства области                                                                           С.И.Морозов

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением Правительства

# Ульяновской области

# Областная целевая программа

# «Создание комфортной среды в Ульяновской области»

на 2011-2013 годы

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | – | областная целевая программа «Создание комфортной среды в Ульяновской области» на 2011-2013 годы (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | распоряжение Правительства Ульяновской области от 02.02.2011 № 4/57-пр «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Создание комфортной среды в Ульяновской области» на 2011-2013 годы». |
| Государственный заказчик Программы | – | Министерство строительства Ульяновской области. |
| Руководитель Программы | – | Министр строительства Ульяновской области. |
| Разработчик Программы | – | Министерство строительства Ульяновской области. |
| Цель Программы | – | создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения Ульяновской области. В ходе достижения цели Программы необходимо выполнить задачи по: благоустройству территорий областных объектов социальной сферы; благоустройству территорий общего пользования: площадей, бульваров, улиц и набережных; благоустройству существующих и созданию новых парков и скверов; благоустройству воинских участков общественных кладбищ. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | – | доля поселений и городских округов Ульяновской области (далее – поселения и городские округа), благоустроивших центральные площади, от общего количества поселений и городских округов, %; доля поселений и городских округов, создавших новые парки и скверы, от общего количества поселений и городских округов, %; доля поселений и городских округов, установивших новые въездные знаки (или взамен существующих), от общего количества поселений и городских округов, %; доля площади созданных новых цветников от общей площади поселения и городского округа, %; доля поселений и городских округов, установивших современные детские игровые комплексы, от общего количества поселений и городских округов, %; доля поселений и городских округов, благоустроивших воинские участки общественных кладбищ, от общего количества поселений и городских округов, на территориях которых расположены воинские участки общественных кладбищ, %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | – | 2011-2013 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются в связи с проведением комплекса взаимосвязанных мероприятий по благоустройству территорий поселений и городских округов. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | – | источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет). Общий объём финансирования Программы из областного бюджета – 321,025 млн. рублей. |
| Основные исполнители мероприятий Программы | – | Министерство строительства Ульяновской области; Министерство образования Ульяновской области; Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; Министерство труда и социального развития Ульяновской области; органы местного самоуправления поселений и городских округов (по согласованию). |
| Показатели оценки эффективности мероприятий Программы | – | увеличение объёма финансовых вложений в благоустройство территорий поселений и городских округов в расчёте на 1 жителя – ежегодно не менее 1 процента; прирост балансовой (учётной) стоимости объекта благоустройства на каждый рубль вложенных бюджетных средств – ежегодно не менее 5 процентов. |

Основные понятия и термины, используемые в Программе

Благоустройство территории – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, поддержание архитектурного облика территории, и иных мероприятий, предусмотренных правилами благоустройства.

К объектам благоустройства относятся:

территории общего пользования: площади, бульвары, улицы и набережные;

территории объектов общественного и административного назначения;

парки, скверы, сады общего пользования, зелёные насаждения на улицах и дорогах;

дворы многоквартирных домов, в том числе ограждения и другие элементы благоустройства;

малые архитектурные формы (скамейки, беседки, цветочницы, детские игровые комплексы, перголы, декоративные садово-парковые скульптуры, урны);

художественно-архитектурная подсветка фасадов зданий в тёмное время    суток;

элементы «водного фасада» (фонтаны, открытые бассейны, родники, источники, каскады и другие подобные объекты);

конструкции рекламы и системы навигации (информационные стенды, указатели и другие элементы);

общественные кладбища, включая воинские участки общественных кладбищ;

прочие объекты благоустройства.

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Недостаточное внимание к вопросу улучшения архитектурного облика поселений и городских округов в прошедшие годы и недостаток финансовых ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности привели к снижению качества комплексного благоустройства территорий поселений и городских округов.

Благоустройство большинства центральных площадей, улиц, парков и скверов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов выполнено 
более 40-50 лет назад.

Проведённый в 2010 году анализ состояния благоустройства территорий областных объектов социальной сферы показал износ 70-90% элементов благоустройства.

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Ульяновской области.

Работы по благоустройству поселений и городских округов пока не приобрели комплексного и постоянного характера. Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Дальнейшее продвижение в создании комфортной среды не должно сводиться к простому наращиванию объёмов работ по благоустройству. При этом необходимо преодоление стереотипа понимания комплексного благоустройства и ландшафтного дизайна как преимущественно декоративной деятельности, направленной на украшение городской и сельской среды.

В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к програм-мно-целевым методам бюджетного планирования.

Ведение работ по единой комплексной Программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий поселений и городских округов.

Программа определяет цели и основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории Ульяновской области.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области в период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Ульяновской области от 07.10.2008 № 522-пр, основным приоритетом развития Ульяновской области является обеспечение высокого качества жизни населения на территории Ульяновской области.

Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории Ульяновской области путём качественного повышения уровня благоустройства территорий поселений и городских округов способствует концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В Программе предусмотрено благоустройство территорий поселений и городских округов с учётом полноты использования всех элементов ландшафта: водного, светового, «зелёного», визуального и других. В результате исполнения Программы появятся новые парки и скверы, благоустроенные центральные площади населённых пунктов, набережные и другие объекты; появятся 
современные малые архитектурные формы; будут приведены в надлежащее состояние мемориальные объекты. Всё это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения Ульяновской области.

Необходимость решения проблемы комплексного благоустройства территорий населённых пунктов в границах поселений и городских округов программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

наличием единого и неразрывного объекта благоустройства (территории Ульяновской области), требующего единого комплексного подхода, скоординированных совместных решений существующих проблем одновременно в нескольких граничащих поселениях и городских округах;

многообразием видов и объёмов работ, требующих привлечения значительных инвестиций из различных источников финансирования;

необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограниченных ресурсов и сроков реализации инвестиционных программ.

Таким образом, именно программно-целевой метод в качестве основы управления комплексным благоустройством и ландшафтным оформлением поселений и городских округов является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность работы всех задействованных в этой проблеме структур.

# Решение задач по комплексному благоустройству и ландшафтному оформлению территорий поселений и городских округов возможно лишь в рамках Программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования.

2. Цель и целевые индикаторы Программы

2.1. Цель Программы – создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения Ульяновской области.

В ходе достижения цели Программы необходимо выполнить следующие задачи:

благоустройство территорий областных объектов социальной сферы;

благоустройство территории общего пользования: площадей, бульваров, улиц и набережных;

благоустройство существующих и создание новых парков и скверов;

благоустройство общественных кладбищ, включая воинские участки.

2.2. Для реализации Программы заданы следующие целевые индикаторы:

| Целевые индикаторы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля поселений и городских округов, благоустроивших центральные площади, от общего количества поселений и городских округов, % | - | 0,7 | 4,7 | 7,5 |
| Доля поселений и городских округов, создавших новые парки и скверы, от общего количества поселений и городских округов, % | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 |
| Доля поселений и городских округов, установивших новые въездные знаки (или взамен существующих), от общего количества поселений и городских округов, % | 0,6 | - | 2,9 | 4,1 |
| Доля площади созданных новых цветников от общей площади поселения и городского округа, % | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 |
| Доля поселений и городских округов, установивших современные детские игровые комплексы, от общего количества поселений и городских округов, % | 6,8 | 10,2 | 11,6 | 13,6 |
| Доля поселений и городских округов, благоустроивших воинские участки общественных кладбищ, от общего количества поселений и городских округов, на территориях которых расположены воинские участки общественных кладбищ, % | 8,9 | 9,2 | 10,3 | 11,1 |

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предполагается реализовать в 2011-2013 годах. В рамках Программы предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий по благоустройству территорий поселений и городских округов, поэтому отдельные этапы её реализации не выделяются.

4. Система мероприятий Программы

Система мероприятий Программы направлена на своевременное и качественное проведение работ по благоустройству и предусматривает:

1) благоустройство территорий объектов социальной сферы, находящихся в областной собственности, подведомственных Министерству образования Ульяновской области, Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерству труда и социального развития Ульяновской области;

2) предоставление субсидий местным бюджетам поселений и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства соответствующих территорий;

3) организацию выполнения научных работ по созданию комфортной среды в регионе.

Организация выполнения научных работ предусматривается с учётом необходимости научного обоснования для создания системы организации работ по благоустройству и озеленению.

Обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется Министерством строительства Ульяновской области, Министерством образования Ульяновской области, Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерством труда и социального развития Ульяновской области, органами местного самоуправления поселений и городских округов (по согласованию).

Перечень мероприятий Программы с указанием источников финансирования, исполнителей, сроков и ресурсов представлен в приложении  к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования Программы из областного бюджета – 321,025 млн. рублей;

Финансирование по годам распределяется следующим образом:

2011 год – 23,99 млн. рублей;

2012 год – 177,455 млн. рублей;

2013 год – 119,58 млн. рублей.

# Размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства соответствующих территорий, рассчитывается по следующей формуле:

# Si= Пi x Кi x 0,5, где:

# Si – размер субсидии, выделяемой бюджету i-того поселения или городского округа на проведение работ по благоустройству соответствующих территорий;

# Пi – потребность i-того поселения или городского округа в финансовых средствах на проведение работ по благоустройству;

# 0,5 – коэффициент, определяющий уровень софинансирования расходов из областного бюджета для i-того поселения или городского округа;

# Кi – коэффициент обеспеченности финансовыми средствами общей потребности на проведение работ по благоустройству объектов,  находящихся на территории поселения или городского округа.

# Данный коэффициент определяется как отношение общей суммы средств, подлежащих выделению поселениям и городским округам, к сумме средств общей потребности в финансовых средствах на проведение работ по благоустройству.

Критериями отбора поселений и городских округов для предоставления субсидий являются:

наличие программы по благоустройству в поселении и городском округе;

наличие проектной документации и (или) сметного расчёта на проведение соответствующих работ;

финансирование из средств местного бюджета работ по благоустройству.

Предоставление субсидий местным бюджетам поселений и городских округов осуществляется при соблюдении следующих условий:

заключение соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и органами местного самоуправления соответствующего поселения или городского округа;

представление органом местного самоуправления соответствующего поселения или городского округа главному распорядителю бюджетных средств заявки на финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы в сроки и по форме, установленные главным распорядителем бюджетных средств, с приложением следующих документов:

копии протокола по результатам проведения процедур размещения заказа на определение исполнителя работ (услуг) по проектированию и благоустройству объекта, планируемого к софинансированию за счёт субсидий;

копии муниципального контракта с подрядчиком на выполнение работ (услуг) по проектированию и благоустройству объекта, планируемого к софинансированию за счёт субсидий;

иных документов, предусмотренных соглашением.

Объёмы финансирования мероприятий Программы

(млн. рублей)

| Наименование мероприятия Программы | Объём финансирования мероприятий Программы из областного бюджета, в том числе по годам |
| --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |
| Благоустройство территорий объектов социальной сферы, находящихся в областной собственности | 5,61 | 42,245 | 5,0 | 52,855 |
| Предоставление субсидий местным бюджетам поселений и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства соответствующих территорий | 18,28 | 135,11 | 114,48 | 267,87 |
| Организация выполнения научных работ по созданию комфортной среды в Ульяновской области | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Итого | 23,99 | 177,455 | 119,58 | 321,025 |

Объём бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию Программы утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодный объём бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию Программы подлежит уточнению при разработке проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной  финансовый год и плановый период.

Финансирование мероприятий Программы в части благоустройства территорий объектов социальной сферы, находящихся в областной собственности, осуществляется через подведомственные учреждения исполнительных органов государственной власти Ульяновской области.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы

За период действия Программы планируется достичь:

увеличения объёмов финансовых вложений в благоустройство территорий поселений и городских округов в расчёте на 1 жителя – ежегодно не менее 1 процента;

прироста балансовой (учётной) стоимости объекта благоустройства на каждый рубль вложенных бюджетных средств – ежегодно не менее 5 процентов.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться  по критерию благоустроенности (Кбл):

Кбл отражает увеличение объёмов финансовых вложений в благоустройство территорий поселений и городских округов в расчёте на 1 жителя:

Кбл = О2 : О1 х 100%, где:

Ч2    Ч1

О1 – фактический объём финансовых вложений поселений и городских округов в благоустройство территории в предыдущем году;

О2 – фактический объём финансовых вложений поселений и городских округов в благоустройство территории в отчётном году;

Ч1 – численность жителей поселений и городских округов в предыдущем году по данным статистики;

Ч2 – численность жителей поселений и городских округов в отчётном году по данным статистики.

Кбл ежегодно должен быть не менее 1 процента.

Социальная эффективность Программы заключается в:

создании комфортных условий для проживания населения региона;

уменьшении оттока населения из региона, вызванного неблагоприятными  факторами условий проживания;

росте численности туристов как из других регионов Российской Федерации, так и иностранных государств.

7. Организация управления Программой

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 21.03.2011 № 115-П «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации в Ульяновской области областных целевых программ» Министерство строительства Ульяновской области представляет в Министерство экономики Ульяновской области ежеквартальную информацию о ходе выполнения Программы.

Министерство строительства Ульяновской области осуществляет проверку сметных расчётов и представляет Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области заключение об обоснованности определения сметной стоимости в течение трёх рабочих дней со дня его подготовки.

Отчёт о реализации мероприятий Программы с анализом их эффективности размещается на сайте Министерства строительства Ульяновской области и в средствах массовой информации ежегодно до 20 января следующего года.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министерством строительства Ульяновской области.

___________________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к Программе |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

# программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, в том числе по годам (млн. рублей) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
|  |  | областной бюджет Ульяновской области | областной бюджет Ульяновской области | областной бюджет Ульяновской области |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |
| 1. | Благоустройство территории государственного учреждения культуры «Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой», ул. Гончарова, 10, г. Ульяновск | 0,05 |  |  | Октябрь | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2. | Благоустройство территории областного государственного автономного учреждения культуры «УльяновскКинофонд», ул. Радищева, 148, г. Ульяновск | 2,3 |  |  | Октябрь | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 3. | Благоустройство территории областного государственного учреждения культуры «Ульяновская областная библиотека для слепых», ул. Верхнеполевая, 11/15, г. Ульяновск | 0,06 |  |  | Октябрь | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 4. | Благоустройство территории областного государственного учреждения «Ульяновская областная ветеринарная лаборатория», ул. 12 Сентября, 94, г. Ульяновск | 0,45 |  |  | Октябрь | Департамент ветеринарии Ульяновской области |
| 5. | Благоустройство территории государственного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Исток», ул. Полбина, 45а, г. Ульяновск | 0,3 |  |  | Октябрь | Министерство труда и социального развития Ульяновской области |
| 6. | Благоустройство территории государственного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом», ул. Рябикова, 31, г. Ульяновск | 0,75 |  |  | Октябрь | Министерство труда и социального развития Ульяновской области |
| 7. | Благоустройство территории государственного областного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Димитровградское музыкальное училище», пр-т Димитрова, 39а, г. Димитровград | 0,2 |  |  | Октябрь | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 8. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Гнёздышко», ул. Терешковой, 3а, г. Ульяновск | 0,6 |  |  | Октябрь | Министерство образования Ульяновской области |
| 9. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Базарносызганский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росток», ул. Советская, 76, р.п. Базарный Сызган, Базарносызганский район | 0,4 |  |  | Октябрь | Министерство образования Ульяновской области |
| 10. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Измайловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида, ул. Свердлова, 6, р.п. Измайлово, Барышский район | 0,5 |  |  | Октябрь | Министерство образования Ульяновской области |
| 11. | Благоустройство территорий поселений и городских округов Ульяновской области | 18,28 |  |  | Октябрь | Министерство строительства Ульяновской области, органы местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области* |
| 12. | Организация выполнения научной работы «Формирование комфортной среды в муниципальных образованиях Ульяновской области» | 0,1 |  |  | Октябрь | Министерство строительства Ульяновской области |
| 2012 год |
| 1. | Благоустройство территории областного государственного учреждения «Государственный архив Ульяновской области», пр-т Караганова, 1а, г. Ульяновск |  | 0,1 |  | Август | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2. | Благоустройство территории областного государственного учреждения «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области», ул. Матросова, 16, г. Ульяновск |  | 0,4 |  | Август | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 3. | Благоустройство территории государственного учреждения культуры «Театр юного зрителя», ул. Пушкинская, 1/11, г. Ульяновск |  | 0,06 |  | Август | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 4. | Благоустройство территории государственного учреждения культуры «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова», б-р Новый Венец, 3/4, г. Ульяновск |  | 5,8 |  | Август | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 5. | Благоустройство территории государственного учреждения культуры «Ульяновская областная филармония», пл. Ленина, 6, г. Ульяновск |  | 11,9 |  | Август | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 6. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ульяновский музыкально-педагогический колледж № 2, ул. Ленина, 46, г. Ульяновск |  | 1,25 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 7. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения, пр-т Нариманова, 13, г. Ульяновск |  | 0,25 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 8. | Благоустройство территории областного государственного учреждения «Центр развития образования», ул. Советская, 18, г. Ульяновск |  | 0,9 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 9. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 VIII вида», ул. Автозаводская, 51, г. Ульяновск |  | 0,47 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 10. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида № 1 «Улыбка», пр-т 50-лет ВЛКСМ, 5а, г. Ульяновск |  | 1,25 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 11. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 87, I вида», ул. Хрустальная, 1 г. Ульяновск |  | 0,625 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 12. | Благоустройство территории государственного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске», пр-т Менделеева, 12, г. Ульяновск |  | 1,55 |  | Август | Министерство труда и социального развития Ульяновской области |
| 13. | Благоустройство территории государственного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске», б-р Фестивальный, 8, г. Ульяновск |  | 10,28 |  | Август | Министерство труда и социального развития Ульяновской области |
| 14. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 11, ул. Автостроителей, 22, г. Димитровград |  | 1,0 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 15. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Новодольский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Остров детства», ул. Школьная, 1а, с. Новый Дол, Барышский район |  | 2,25 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 16. | Благоустройство территории государственного учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания «Парус надежды», р.п. Кузоватово, Кузоватовский район |  | 0,5 |  | Август | Министерство труда и социального развития Ульяновской области |
| 17. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Белозёрский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда», ул. Школьная, 10, с. Белое Озеро, Майнский район |  | 0,4 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 18. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тагайская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья «Островок надежды», с. Тагай, Майнский район |  | 0,975 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 19. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Барановская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, ул. Школьная, 9а, с. Барановка, Николаевский район |  | 0,375 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 20. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 23, с. Скугареевка, Тереньгульский район |  | 1,0 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 21. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ивановский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза А.Матросова, ул. Школьная, 13, с. Ивановка, Ульяновский район |  | 0,35 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 22. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Крестовогородищенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья «Алый парус», ул. Мичурина, 36б, с. Крестово-Городище, Чердаклинский район |  | 0,56 |  | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 23. | Благоустройство территорий поселений и городских округов Ульяновской области |  | 135,11 |  | Ноябрь | Министерство строительства Ульяновской области, органы местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области* |
| 24. | Организация выполнения научной работы «Ландшафтное обустройство рекреационных территорий в муниципальных образованиях Ульяновской области» |  | 0,1 |  | Ноябрь | Министерство строительства Ульяновской области |
| 2013 год |
| 1. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ульяновский техникум питания и торговли, ул. Кузнецова, 18, г. Ульяновск |  |  | 1,2 | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 2. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ульяновское училище культуры», ул. Назарьева, 4, г. Ульяновск |  |  | 0,36 | Август | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 3. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 31, ул. Крымова, 61, г.Ульяновск |  |  | 0,2 | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 4. | Благоустройство территории государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей областная станция юных натуралистов, ул. Октябрьская, 36, г. Ульяновск |  |  | 0,4 | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 5. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 VIII вида», ул. Автозаводская, 51, г. Ульяновск |  |  | 0,47 | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 6. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18 VIII вида», ул. Крымова, 69, г. Ульяновск |  |  | 0,77 | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 7. | Благоустройство территории областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске», ул. Оренбургская, 31, г. Ульяновск |  |  | 1,1 | Август | Министерство труда и социального развития Ульяновской области |
| 8. | Благоустройство территории Государственной жилищной инспекции Ульяновской области, ул. Крымова, 12, г. Ульяновск |  |  | 0,25 | Август | Государственная жилищная инспекция Ульяновской области |
| 9. | Благоустройство территории областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Димитровградский детский дом «Планета», ул. Ленинградская, 54, г. Димитровград |  |  | 0,25 | Август | Министерство образования Ульяновской области |
| 10. | Благоустройство территорий поселений и городских округов Ульяновской области |  |  | 114,48 | Октябрь | Министерство строительства Ульяновской области, органы местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области* |
| 11. | Организация выполнения научной работы «Формирование общественных пространств в муниципальных образованиях Ульяновской области» |  |  | 0,1 | Декабрь | Министерство строительства Ульяновской области |
| Итого (по годам): | 23,99 | 177,455 | 119,58 |  |  |
| Всего по Программе: | 321,025 |  |  |

* Привлекаются к выполнению программных мероприятий по согласованию и реализуют их в пределах своих полномочий.

________________________