| ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| от 07 ноября 2011 г. | № 52/534-П |

О внесении изменений в постановление Правительства

Ульяновской области от 27.04.2011 № 19/181-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 № 19/181-П 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах», следующие изменения:

1) в паспорте:

а) строку «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы и источники финансирования Программы | – | общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы составляет 37641671,85 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 23629039,39 тыс. рублей; средства областного бюджета Ульяновской области – 14012632,46 тыс. рублей (с учётом предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области). I этап (2009-2011 гг.) – общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы составляет 11297596,97 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 6464338,34 тыс. рублей; средства областного бюджета Ульяновской области – 4833258,63 тыс. рублей (с учётом предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области). II этап (2012-2015 гг.) – общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы составляет 26344074,88 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 17164701,05 тыс. рублей; средства областного бюджета Ульяновской области – 9179373,83 тыс. рублей (с учётом предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области). Объёмы расходов на реализацию Программы по источникам финансирования могут изменяться после принятия законов о соответствующих бюджетах.»; |
| --- | --- | --- |

б) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели оценки эффективности мероприятий Программы»:

в абзаце втором цифры «137,44» заменить цифрами «140,077»;

в абзаце третьем слова «21 мост» заменить словами «17 мостов»;

2) абзац двенадцатый раздела 4 заменить абзацами двенадцатым –тринадцатым следующего содержания:

«Программой предусматривается предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования содержания и развития дорожного хозяйства.

Условия предоставления и методика расчёта указанных субсидий определены в приложениях № 7 и № 8 к Программе.»;

3) в разделе 5:

а) в абзаце первом цифры «34194530,31» заменить цифрами «37641671,85»;

б) в абзаце втором цифры «18031062,3» заменить цифрами «23629039,39»;

в) в абзаце третьем цифры «16163468,01» заменить цифрами «14012632,46»;

4) в разделе 6:

а) в абзаце четвёртом цифры «137,44» заменить цифрами «140,077»;

б) в абзаце пятом слова «21 моста» заменить словами «17 мостов»;

5) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к Программе

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплу-атационным показателям | % | 70 | 67 | 64 | 61 | 56 | 50 | 45 |  |
| 2. | Вводимые в эксплуатацию после реконструкции и строительства автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 33,54 | 0,0 | 2,812 | 0,00 | 5,7 | 30,225 | 67,8 |  |
| 3. | Количество отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии | шт. | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4. | Количество сельских населённых пунктов с численностью населения более 125 человек с протяжённостью подъезда до 5 км к населённому пункту, подлежащих обеспечению постоянной круглогодичной связью с автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения, автомобильными дорогами общего пользования местного значения по дорогам с твёрдым покрытием | ед. | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |
| 5. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплу-атационным показателям | % | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | ». |

6) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Программе

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
| 1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
| 1.1. | Строительство первого пускового комплекса I очереди строительства мостового перехода через р. Волгу в г. Ульяновске | 2009 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; Областное государственное учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» (далее – ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»); подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.2. | Строительство второго пускового комплекса I очереди строительства мостового перехода через р. Волгу в г. Ульяновске, в том числе разработка проектной документации | 2010-2014 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.3. | Реконструкция автодороги «Казань – Ульяновск» – «Ульяновск – Самара» Ульяновского района Ульяновской области | 2009 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Инза – Оськино – граница области» Инзенского района Ульяновской области | 2009 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.5. | Реконструкция автомобильной дороги 1Р-231 «Сурское – Шумерля» – автомобильная дорога «Москва – Казань» Сурского района Ульяновской области (первый пусковой комплекс) | 2009 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.6. | Реконструкция автомобильной дороги 1Р-231 «Сурское – Шумерля» – автомобильная дорога «Москва – Казань» Сурского района Ульяновской области (второй пусковой комплекс) (30,0 км), в том числе разработка проектной документации | 2010-2012 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.7. | Разработка проектной документации по проекту строительства автомобильной дороги «Саранск – Сурское – Ульяновск» на участке обхода г. Ульяновска | 2010 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.8. | Разработка проектной документации по реконструкции автомобильной дороги «Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское – Радищево – Старая Кулатка – граница области» (мостовой переход через р. Чечеру) км 47+341 Кузоватовского района Ульяновской области | 2011 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.9. | Реконструкция автомобильной дороги «Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское – Радищево – Старая Кулатка – граница области» (мостовой переход через р. Чечеру) км 47+341 Кузоватовского района Ульяновской области | 2012 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.10. | Строительство развязки (клеверный лист) на автомобильной дороге «Ульяновск – Димитровград – Самара», в том числе разработка проектной документации | 2012-2013 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.11. | Строительство автомобильной дороги обход г. Димитровграда I и II очереди (22,1 км), в том числе разработка проектной документации | 2012-2014 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.12. | Реконструкция автомобильной дороги «Ульяновск – Димитровград – Самара», в том числе разработка проектной документации | 2012-2015 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.13. | Реконструкция автомобильной дороги обход г. Димитровграда I очереди (9,8 км), в том числе разработка проектной документации | 2013-2015 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 1.14. | Строительство автомобильной дороги обход р.п. Чердаклы Чердаклинского района (18 км), в том числе разработка проектной документации | 2013-2015 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог с твёрдым покрытием, соединяющих сельские населённые пункты с численностью населения более 125 человек с протяжённостью подъезда до 5 км к населённому пункту с автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения, автомобильными дорогами общего пользования местного значения по дорогам с твёрдым покрытием |
| 2.1. | Реконструкция автомобильной дороги «Татарский Шмалак – Мордовский Шмалак» Павловского района (4,7 км) | 2011 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги «Саранск – Сурское – Ульяновск» – Сиуч Майнского района (4,256 км) | 2012 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги «Барановка – Болдасьево» Николаевского района (3,2 км) | 2013 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Бестужевка – Барыш – Николаевка – Павловка – граница области» – Шалкино Павловского района (1,0 км) | 2013 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2.5. | Реконструкция автомобильной дороги «Николаевка – Фёдоровка» Николаевского района (1,6 км) | 2014 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги р.п. Измайлово – с. Ст.Измайловка Барышского района (2,8 км) | 2014 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги «Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское – Радищево – Старая Кулатка – граница области» – Бестужевка Кузоватовского района (1,2 км) | 2015 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2.8. | Реконструкция автомобильной дороги «Коржевка – Стрельниково» – Дракино Инзенского района (1,3 км) | 2015 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2.9. | Реконструкция автомобильной дороги к с. Нагаево от автомобильной дороги межмуниципального значения «Новое Погорелово – Сухой Карсун» Карсунского района (0,7 км) | 2015 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2.10. | Реконструкция автомобильной дороги к ж/д ст. Кучуры от автомобильной дороги межмуниципального значения «Большие Ключищи – Сенгилей – Елаур – Молвино – Байдулино» – завод силикатных изделий Сенгилеевского района (1,3 км) | 2015 год | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2.11. | Проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектов | 2009-2015 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| II. Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ульяновской области, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии | 2009-2015 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2. | Диагностика и паспортизация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них | 2009-2015 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 3. | Ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций за счёт средств резерва, предназначенного для этих целей | 2009-2015 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| III. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2009-2015 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| 2. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | 2009-2015 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области; ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»; подрядные и проектные организации, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица |
| IV. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования содержания и развития дорожного хозяйства |
| 1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования содержания и развития дорожного хозяйства | 2011-2015 годы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области |

* Участвуют в реализации мероприятий Программы по согласованию.»;

7) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к Программе

Прогнозные объёмы финансирования мероприятий Программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Прогнозные объёмы финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, | 26947465,28 | 4602451,54 | 1680969,53 | 2057321,05 | 1631835,75 | 4446620,96 | 7292862,45 | 5235404,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счёт средств федерального бюджета* | 23629039,39 | 4126903,70 | 1231853,94 | 1105580,70 | 1329790,00 | 3992270,00 | 6902766,05 | 4939875,00 |
| 2. | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства, | 4873104,3 | 197842,12 | 360266,34 | 549252,14 | 918723,06 | 822918,98 | 984964,31 | 1039137,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, в том числе разработка проектной документации; | 4833104,3 | 187842,12 | 350266,34 | 539252,14 | 908723,06 | 822918,98 | 984964,31 | 1039137,35 |
|  | ликвидация стихийных бедствий и последствий весеннего паводка; | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | диагностика и паспортизация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений | 25000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений | 4899238,29 | 391658,00 | 468077,00 | 533753,94 | 795209,35 | 850078,80 | 905333,92 | 955127,28 |
| 4. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования содержания и развития дорожного хозяйства | 921863,98 | 132000,00 | 158400,00 | 165605,31 | 125000,00 | 106900,00 | 113848,50 | 120110,17 |
|  | Итого | 37641671,85 | 5323951,66 | 2667712,87 | 3305932,44 | 3470768,16 | 6226518,74 | 9297009,18 | 7349778,80 |

* Средства федерального бюджета подлежат уточнению и корректировке после подписания соглашений о выделении субсидий или бюджетного кредита.»;

8) приложение № 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к Программе

Мероприятия

по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

Ульяновской области

тыс. рублей

| № п/п | Наименование объектов | Всего (в ценах соответст-вующих лет) | Период и прогноз по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ульяновской области | федеральный бюджет | областной бюджет Ульяновской области | федеральный бюджет | областной бюджет Ульяновской области | федеральный бюджет* | областной бюджет Ульяновской области | федеральный бюджет* | областной бюджет Ульяновской области | федеральный бюджет* | областной бюджет Ульяновской области | федеральный бюджет* | областной бюджет Ульяновской области |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 26517814,84 | 4126903,70 | 472547,84 | 1231853,94 | 446115,59 | 1057980,70 | 912265,66 | 1287230,00 | 249400,00 | 3950270,00 | 418758,96 | 6858766,05 | 353222,40 | 4894875,00 | 257625,00 |
| 1.1. | Строительство первого пускового комплекса I очереди строительства мостового перехода через р. Волгу в г. Ульяновске (12,976 км) | 4031119,84 | 3827548,24 | 203571,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство второго пускового комплекса I очереди строительства мостового перехода через р. Волгу в г. Ульяновске (6,037 км), в том числе разработка проектной документации | 4794350,06 |  | 135428,00 | 838103,94 | 134865,59 | 664230,7 | 777974,42 | 600000,00 | 48830,00 | 600000,00 | 20428,96 | 933141,05 | 41347,40 |  |  |
| 1.3. | Реконструкция автодороги «Казань – Ульяновск» –«Ульяновск – Самара» Ульяновского района Ульяновской области (3,762 км) | 187684,37 | 103180,00 | 84504,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция автомобиль-ной дороги «Инза – Оськино – граница области» Инзенского района Ульяновской области (13,202 км) | 91948,85 | 73559,08 | 18389,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Реконструкция автомобиль-ной дороги 1Р-231 «Сурское – Шумерля» – автомобильная дорога «Москва – Казань» Сурского района Ульяновской области (первый пусковой комплекс) (3,6 км) | 153270,48 | 122616,38 | 30654,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Реконструкция автомобильной дороги 1Р-231 «Сурское – Шумерля» – автомобильная дорога «Москва – Казань» Сурского района Ульяновской области (второй пусковой комплекс) (30,0 км), в том числе разработка проектной документации | 1051400,00 |  |  | 393750,00 | 131250,00 | 393750,00 | 131250,00 |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Разработка проектной документации по проекту строительства автомобильной дороги «Саранск – Сурское – Ульяновск» на участке обхода г. Ульяновска | 180000,00 |  |  |  | 180000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Разработка проектной документации по реконструкции автомобильной дороги «Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское – Радищево – Старая Кулатка – граница области» (мостовой переход через р. Чечеру) км 47+341 Кузоватовского района Ульяновской области | 3041,24 |  |  |  |  |  | 3041,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Реконструкция автомобильной дороги «Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское –Радищево – Старая Кулатка –граница области» (мостовой переход через р. Чечеру) км 47+341 Кузоватовского района Ульяновской области | 70000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Строительство автомобильной дороги обход г. Димитровграда I и II очереди (22,1 км), в том числе разработка проектной документации | 3505000,00 |  |  |  |  |  |  | 570000,00 | 80000,00 | 475000,00 | 55000,00 | 2208750,00 | 116250,00 |  |  |
| 1.11. | Реконструкция автомобильной дороги обход г. Димитровграда I очереди (9,8 км), в том числе разработка проектной документации | 1530000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,00 | 726750,00 | 38250,00 | 712500,00 | 37500,00 |
| 1.12. | Реконструкция автомобиль-ной дороги «Ульяновск – Димитровград – Самара», в том числе разработка проектной документации | 7737000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 40000,00 | 2707500,00 | 244500,00 | 1657750,00 | 87250,00 | 2850000,00 | 150000,00 |
| 1.13. | Строительство развязки (клеверный лист) на автомобильной дороге «Ульяновск – Димитровград – Самара», в том числе разработка проектной документации | 303000,00 |  |  |  |  |  |  | 117230,00 | 9170,00 | 167770,00 | 8830,00 |  |  |  |  |
| 1.14. | Строительство автомобильной дороги обход р.п. Чердаклы Чердаклинского района (18 км), в том числе разработка проектной документации | 2880000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000,00 | 1332375,00 | 70125,00 | 1332375,00 | 70125,00 |
| 2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог с твёрдым покрытием, соединяющих сельские населённые пункты с численностью населения более 125 человек с протяжённостью подъезда до 5 км к населённому пункту с автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения, автомобильными дорогами общего пользования местного значения по дорогам с твёрдым покрытием, в том числе: | 429650,44 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 47600,00 | 39474,69 | 42560,00 | 52645,75 | 42000,00 | 35592,00 | 44000,00 | 36874,00 | 45000,00 | 37904,00 |
| 2.1. | Реконструкция автомобильной дороги «Татарский Шмалак – Мордовский Шмалак» Павловского района (4,7 км) | 84074,69 |  |  |  |  | 47600,00 | 36474,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги «Саранск – Сурское – Ульяновск» – Сиуч Майнского района (4,256 км) | 92705,75 |  |  |  |  |  |  | 42560,00 | 50145,75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги «Барановка – Болдасьево» Николаевского района (3,2 км) | 56832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32000,00 | 24832,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Бестужевка – Барыш – Николаевка – Павловка – граница области» – Шалкино Павловского района (1,0 км) | 17760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 | 7760,00 |  |  |  |  |
| 2.5. | Реконструкция автомобильной дороги «Николаевка – Фёдоровка» Николаевского района (1,6 км) | 28146,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000,00 | 12146,00 |  |  |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги р.п. Измайлово – с. Ст.Измайловка Барышского района (2,8 км) | 49728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28000,00 | 21728,00 |  |  |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги «Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское – Радищево – Старая Кулатка – граница области» – Бестужевка Кузоватовского района (1,2 км) | 21312,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,00 | 9312,00 |
| 2.8. | Реконструкция автомобильной дороги «Коржевка –Стрельниково» – Дракино Инзенского района (1,3 км) | 23080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000,00 | 10080,00 |
| 2.9. | Реконструкция автомобильной дороги к с. Нагаево от автомобильной дороги межмуниципального значения «Новое Погорелово – Сухой Карсун» Карсунского района (0,7км) | 12432,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,00 | 5432,00 |
| 2.10. | Реконструкция автомобильной дороги к ж/д ст. Кучуры от автомобильной дороги межмуниципального значения «Большие Ключищи – Сенгилей – Елаур – Молвино – Байдулино» – завод силикатных изделий Сенгилеевского района (1,3 км) | 23080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000,00 | 10080,00 |
| 2.11. | Проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектов | 20500,00 |  | 3000,00 |  | 3000,00 |  | 3000,00 |  | 2500,00 |  | 3000,00 |  | 3000,00 |  | 3000,00 |
|  | Итого на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Ульяновской области | 26947465,28 | 4126903,70 | 475547,84 | 1231853,94 | 449115,59 | 1105580,70 | 951740,35 | 1329790,00 | 302045,75 | 3992270,00 | 454350,96 | 6902766,05 | 390096,40 | 4939875,00 | 295529,00 |

* Средства федерального бюджета подлежат уточнению и корректировке после подписания соглашений о выделении субсидий или бюджетного кредита.»;

9) приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к Программе

Объём дорожных работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Всего | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 140,077 | 33,54 | 0,0 | 2,812 | 0,0 | 5,7 | 30,225 | 67,8 |
| 2. | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, соединяющих сельские населённые пункты с численностью населения более 125 человек с протяжённостью подъезда до 5 км к населённому пункту с автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 22,056 | - | - | 4,7 | 4,256 | 4,2 | 4,4 | 4,5 |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 207,714 | - | 18,1 | 26,1 | 15,014 | 31,26 | 49,22 | 68,02 |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения* | км | 589,67 | 27,47 | 47,4 | 51,53 | 86,64 | 100,84 | 123,26 | 152,53 |
| 5. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | - | 4583,035 | 4596,011 | 4579,413 | 4583,413 | 4589,113 | 4610,513 | 4628,513 |
| 6. | Капитальный ремонт мостов | шт. | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Ремонт водопропускных труб | шт. | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

* Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения будет устанавливаться в рамках ежегодно подписываемых соглашений между Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области и муниципальными образованиями Ульяновской области.»;

10) приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к Программе

Ресурсное обеспечение реализации Программы

тыс. рублей

| № п/п | Источники финансирования | Всего | Прогноз финансирования по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Федеральный бюджет (прогноз)* | 23629039,39 | 4126903,70 | 1231853,94 | 1105580,70 | 1329790,00 | 3992270,00 | 6902766,05 | 4939875,00 |
| 2. | Областной бюджет Ульяновской области, | 14012632,46 | 1197047,96 | 1435858,93 | 2200351,74 | 2140978,16 | 2234248,74 | 2394243,13 | 2409903,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансирование дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | 13090768,48 | 1065047,96 | 1277458,93 | 2034746,43 | 2015978,16 | 2127348,74 | 2280394,63 | 2289793,63 |
| 2.2. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования содержания и развития дорожного хозяйства | 921863,98 | 132000,00 | 158400,00 | 165605,31 | 125000,00 | 106900,00 | 113848,50 | 120110,17 |
|  | Итого | 37641671,85 | 5323951,66 | 2667712,87 | 3305932,44 | 3470768,16 | 6226518,74 | 9297009,18 | 7349778,80 |

* Средства федерального бюджета подлежат уточнению и корректировке после подписания соглашений о выделении субсидий или бюджетного кредита.»;

11) дополнить приложением № 7 следующего содержания:

«Приложение № 7

к Программе

Условия предоставления из областного бюджета

Ульяновской области субсидий бюджетам муниципальных

образований Ульяновской области в целях софинансирования

содержания и развития дорожного хозяйства

Критериями отбора муниципальных образований Ульяновской области для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, предусмотренных областной целевой программой «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области на 2009-2015 годы»,
являются:

наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете             соответствующего муниципального образования Ульяновской области на разработку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание (в части ремонта, установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

соблюдение сроков выполнения работ по разработке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию (в части ремонта, установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые не должны превышать одного календарного года.»;

12) дополнить приложением № 8 следующего содержания:

«Приложение № 8

к Программе

Методика

расчёта размера субсидий, предоставляемых из областного бюджета

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований

Ульяновской области в целях софинансирования содержания и

развития дорожного хозяйства

Размер субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования содержания и развития дорожного хозяйства, определяется по формуле:

| C = | Vоб | x Vмр, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Vмб |  |

C – размер субсидий;

Vоб – объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на предоставление субсидий;

Vмб – общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Ульяновской области на софинансирование содержания и развития дорожного хозяйства;

Vмр – объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Ульяновской области на софинансирование содержания и развития дорожного хозяйства.»;

13) дополнить приложением № 9 следующего содержания:

«Приложение № 9

к Программе

Методика

оценки эффективности реализации областной целевой программы

«Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области

в 2009-2015 годах»

Оценка эффективности реализации областной целевой программы           «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-
2015 годах» (далее – Программа) производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются          целевые индикаторы и показатели по задачам, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путём  сравнения текущих значений индикаторов и показателей с их целевыми значениями.

При этом результативность программного мероприятия оценивается     исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели.

Оценка эффективности реализации Программы по задачам определяется на основе расчётов по следующей формуле:

| E = | Kfn | x 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | n Kpn |  |

E – эффективность реализации Программы;

Kfn – фактическое значение индикатора или показателя, характеризующего реализацию отдельной задачи Программы, достигнутое в ходе реализации  Программы;

n – номер индикатора или показателя Программы;

Kpn – плановое значение n-го индикатора или показателя, утверждённое Программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы                 определяется по формуле:

| E = | SUM En | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | m |  |

E – эффективность реализации Программы;

En – эффективность реализации отдельной задачи Программы, характеризуемой n-м индикатором или показателем;

m – количество индикаторов и показателей Программы.».

2. Увеличение расходных обязательств, предусмотренных приложениями № 3, № 4 и № 6 к областной целевой программе «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах» (в редакции настоящего постановления), осуществляется за счёт средств дорожного фонда Ульяновской области.

Губернатор – Председатель

Правительства области 	 С.И.Морозов