| ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| 15 октября 2012 г. | № 40/484-П |

# О внесении изменений в постановление

# Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 № 19/180-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области 
от 27.04.2011 № 19/180-П «Об утверждении областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» следующие изменения:

1) в паспорте:

а) строку «Цели Программы» изложить в следующей редакции:

| «Цели Программы | – | гарантированное обеспечение водными ресурсами населения Ульяновской области для устойчивого социально-экономического развития региона; восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; обеспечение защиты населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; оздоровление экологической обстановки в Ульяновской области; обеспечение экологической безопасности территории Ульяновской области и её населения; сохранение и восстановление природных экосистем; охрана и защита лесов и древесно-кустарниковой растительности. Задачи Программы: ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах; строительство сооружений инженерной защиты; повышение уровня эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путём их приведения к безопасному техническому состоянию; восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; снижение уровня техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов загрязняющих веществ; сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем; создание единой территориальной системы экологического мониторинга; экологическое образование и воспитание.»; |
| --- | --- | --- |

б) строку «Важнейшие целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:

| «Важнейшие показатели Программы | – | количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах; численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, уровень надёжности обеспечения водными ресурсами которого повышен; доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях; протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; количество гидротехнических сооружений, приведённых в безопасное техническое состояние; доля гидротехнических сооружений, приведённых в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности; численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; объём выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий); протяжённость участка работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий); площадь участка работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий); количество благоустроенных родников, используемых населением для питьевых нужд; количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов производства и потребления на особо охраняемых природных территориях; создание единой территориальной системы экологического мониторинга; площадь особо охраняемых природных территорий регионального уровня; количество мероприятий, направленных на экологическое воспитание и просвещение населения, повышение уровня экологической культуры; площадь распространения лесных пожаров.»; |
| --- | --- | --- |

в) в строке «Объёмы и источники финансирования Программы» цифры «2042,2» заменить цифрами «1938,4», цифры «1383,2» заменить цифрами «1324,1», цифры «659,0» заменить цифрами «614,3», цифры «638,7» заменить цифрами «726,3», цифры «124,7» заменить цифрами «130,2», цифры «1009,2» заменить цифрами «812,3»;

г) дополнить строкой «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели её социально-экономической эффективности» следующего содержания:

| «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели её социально-экономической эффективности | − | гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики; повышение уровня защищённости населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод (вероятный предотвращённый ущерб от негативного воздействия вод – 850,0 млн. рублей); обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов; организация 38 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения; организация регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов организациями промышленности; снижение количества лесных пожаров и площади, пройденной огнём.»; |
| --- | --- | --- |

2) в разделе 1:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых

направлена Программа»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Территория Ульяновской области, за исключением Заволжья, входит в состав обширной Приволжской возвышенности, которая представляет собой высокую равнину, глубоко расчленённую речными долинами, оврагами и балками. Высокое плато характеризуется отметками 280-320 м, сложено в основном песками, песчаниками, опоками и трепелами палеогена и занимает обширные пространства в бассейнах верхних течений рек Суры, Барыша, Сызрани, Инзы, Канадейки.

Возвышенности высокого плато, расположенные на юге области, образуют Южно-Ульяновский водораздел (Н = 330-350 м), с которого реки Свияга, Сура и Барыш текут на север, Терешка – на юг, Сызрань и Уса – на восток, Инза – на северо-запад. Таким образом, от водораздельных возвышенностей реки расходятся в разные стороны и образуют радиально расходящийся рисунок речной сети.

Крупнейшим водным объектом на территории Ульяновской области является Куйбышевское водохранилище на реке Волге. Площадь Куйбышевского водохранилища – 6,15 тыс. кв. км, в том числе в пределах Ульяновской области – 2,019 тыс. кв. км.

Поверхностные водные ресурсы Ульяновской области формируются Куйбышевским водохранилищем, 2033 реками, речками и ручьями общей протяжённостью 10320 км. Преобладают реки длиной менее 5 км (72,2 % от общего количества). Реки длиной от 25 км до 100 км составляют 3,1 %, более 100 км – всего 0,3 %.

К естественным поверхностным водным объектам относятся также озёра и болота. В области насчитывается 1223 озера, из которых 946 составляют пойменные, 277 – водораздельные. 143 водораздельных озера почти полностью заилены. Общая площадь зеркала всех озёр – 657 га.

В Ульяновской области выявлены и разведаны 493 болота общей площадью в границах промышленной глубины торфяной залежи 9,4 тыс. га. В основном это небольшие болота:

площадью от 1 до 10 га – 63,5 %;

площадью от 11 до 50 га – 29,0 %;

площадью от 50 до 300 га – 7,5 %.

К настоящему времени из общего числа разведанных месторождений торфа 58 выработаны, 63 затоплены или застроены; 11 болот отнесены к памятникам природы Ульяновской области.

Кроме естественных поверхностных водных объектов на территории области имеется около 1000 прудов (по результатам проведённой в 2003 году инвентаризации водных объектов). В настоящее время около 300 прудов разрушены и не находятся в хозяйственном использовании.

Общий сток рек, протекающих на территории Ульяновской области, за год составляет 241,5 куб. км в средний по водности год и 174,6 куб. км – в маловодный. Из этого стока 97,3 % приходится на реку Волгу (238 куб. км/год). Основной источник питания рек – талые и дождевые воды, подземный сток.

Согласно программе работ сети Общегосударственной службы наблюдений и контроля государственное учреждение «Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ведёт мониторинг поверхностных водных объектов в 13 створах по определению содержания загрязняющих веществ в 7 реках, протекающих на территории Ульяновской области, и в Куйбышевском водохранилище в пределах Ульяновской области.

Данные гидрологических наблюдений используются в прогнозировании подъёма и пропуска паводковых вод и для ведения государственного водного кадастра.

Одной из основных проблем, на решение которой направлена Программа, является осуществление мер по охране водных объектов, предотвращение их истощения, загрязнения, засорения.

Одной из острых проблем, связанных с негативным воздействием вод, являются паводки, подтопление и затопление земель, населённых пунктов и объектов экономики. Паводкоопасными являются Карсунский, Барышский, Ульяновский, Николаевский, Радищевский, Новоспасский районы. Пропускная способность русел рек на многих участках снижена за счёт отложения наносов, что приводит к затоплению и подтоплению прилегающих территорий уже при паводковых расходах, которые значительно меньше критических для этих участков при свободном от наносов русле.

Другим серьёзным проявлением негативного воздействия вод является абразия берегов рек и водохранилища. Переработка берегов рек и водохранилищ, помимо прямого ущерба от разрушения прибрежных построек, сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда, создаёт повышенную мутность рек и водохранилищ, что приводит к дополнительному заилению русел рек, снижению их пропускной способности и повышению угрозы затопления прилегающих территорий в паводковый период. Повышенная мутность воды приводит к образованию мелководий на водохранилищах, способствующих эвтрофикации водоёмов и снижению их рыбопродуктивности, и другим, требующим компенсационных мероприятий, последствиям.

Многие проблемы в сфере водопользования и охраны водных ресурсов до конца не решены, требуют новых подходов и дополнительных действий.

Необходимость решения проблемы рационального водопользования и охраны водной среды программно-целевым методом объясняется следующими факторами:

региональной и государственной значимостью проблемы;

ресурсоёмкостью решения проблемы и необходимостью консолидации средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

межотраслевой направленностью и потребностью увязки экологических мероприятий с текущими и перспективными задачами развития других секторов экономики;

учётом экономических, производственных, социальных и других факторов, так как решение экологических проблем в водной сфере тесно связано практически со всеми сферами жизнедеятельности;

передачей отдельных полномочий в области водных отношений органам государственной власти субъектов Российской Федерации;

необходимостью осуществления согласованности управленческих решений при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области для решения проблем эффективного водопользования и охраны водных объектов.»;

# 3) раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цели и задачи Программы, целевые

индикаторы и показатели, отражающие ход её выполнения

Основными целями Программы до конца 2013 года являются:

гарантированное обеспечение водными ресурсами населения Ульяновской области для устойчивого социально-экономического развития региона;

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

обеспечение защиты населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

оздоровление экологической обстановки в Ульяновской области;

обеспечение экологической безопасности территории Ульяновской области и её населения;

сохранение и восстановление природных экосистем;

охрана и защита лесов и древесно-кустарниковой растительности.

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах. Решение этой задачи позволит достигнуть в долгосрочной перспективе макроэкономической стабильности и конкурентоспособности экономики региона, будет способствовать сбалансированному развитию региона и поддержанию высокого уровня продовольственной, промышленной и энергетической безопасности;

строительство сооружений инженерной защиты и повышение уровня эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений путём их приведения к безопасному техническому состоянию. Обеспечение высокого уровня защищённости территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является необходимым условием стабильного экономического развития региона и уменьшения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению. Улучшение экологического состояния водных объектов является важнейшим условием для достижения высокого уровня жизни населения, создания комфортных условий проживания и обеспечения интересов будущих поколений жителей региона;

снижение уровня техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов загрязняющих веществ;

сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем;

создание единой территориальной системы экологического мониторинга;

экологическое образование и воспитание населения Ульяновской области.

Реализацию Программы предлагается осуществить в 2007-2013 годах.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы:

1) количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ – не предусмотрено;

2) численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, уровень надёжности обеспечения водными ресурсами которого повышен, – 100 тыс. человек;

3) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, – 5 %;

4) протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления – 3,5 км;

5) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, – 
100 %;

6) количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, – 11 шт.;

7) численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, – 100 тыс. человек;

8) объём выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов – 100 тыс. куб. м;

9) протяжённость участка работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов – 10 км;

10) площадь участка работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов – 30 кв. км;

11) количество гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, на которых предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту, – 11 шт.;

12) количество благоустроенных родников – 222 шт.;

13) количество благоустроенных прудов – 3 шт.;

14) масса обезвреженных и утилизированных ядохимикатов и пестицидов, запрещённых к применению, – 290,6 тонны;

15) объём утилизированных твёрдых бытовых отходов – 1 тыс. куб. м;

16) количество организованных особо охраняемых природных территорий – 38 шт.;

17) количество стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха – 2 шт.;

18) количество разработанных проектных документов – 9 шт.;

19) количество разработанных, изданных и имеющих практическое применение научных, природоохранных и образовательных трудов – 10 единиц;

20) количество полигонов твёрдых бытовых отходов – 6 шт.;

21) количество проведённых оценок воздействия на окружающую среду – 1 шт.;

22) количество мусоросортировочных станций – 2 шт.;

23) количество изданий печатной продукции в области экологического образования и просвещения – 9 шт.;

24) количество исследований последствий аномально жаркого лета     2010 года для природы в Ульяновской области – 1 шт.;

25) количество утилизированных индивидуальных противохимических пакетов – 28 тыс. шт.;

26) количество проб воздуха, воды и почвы, исследованных в рамках мероприятий по оценке уровня загрязнения окружающей среды в Ульяновской области, – 9 тыс. шт.;

27) количество гнездовых участков орла-могильника, обеспеченных охраной в результате выполнения работ по сохранению и восстановлению численности популяции орла-могильника в Ульяновской области, – 90 шт.;

28) количество экологических акций, выставок, конференций – 9 шт.;

29) количество исследований, выполняемых обучающимися общеобразовательных учреждений, студентами и молодыми учёными в рамках летних лагерей и практик, – 12 шт.;

30) протяжённость обследованной оползневой территории в пределах города Ульяновска – 23 км;

31) количество гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, на которых предусмотрено проведение инвентаризации, – 500 шт.;

32) количество разработанных деклараций безопасности гидротехнических сооружений Ульяновской области – 2 шт.

Целевые индикаторы и показатели исполнения Программы в части реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на территории Ульяновской области представлены в приложении № 13 к Программе.

Методика расчёта индикаторов и показателей Программы приведена в приложении № 14 к Программе.»;

# 4) в разделе 3:

а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

# «3.1. Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путём скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

# Программой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных на ликвидацию дефицитов водных ресурсов, повышение уровня защищённости населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод, обеспечение уровня эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений, экологическую реабилитацию водных объектов.

# Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса региона настоящей Программой предусмотрено выполнение мероприятий по следующим направлениям:

# гарантированное обеспечение населения Ульяновской области водными ресурсами для устойчивого социально-экономического развития региона;

# защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

# восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия).

# Для гарантированного обеспечения населения Ульяновской области водными ресурсами в рамках Программы предусмотрена реализация мероприятий, указанных в приложениях № 1-8 к Программе.

# Общая протяжённость участков берегов водных объектов, на которых необходимо провести строительство (реконструкцию) сооружений инженерной защиты от наводнений и иного негативного воздействия вод, составляет 5,2 км.

# При этом текущий уровень эксплуатационной надёжности объектов инженерной защиты не позволяет обеспечить необходимую защиту населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий.

# С учётом экономической целесообразности общая потребность в строительстве (реконструкции) сооружений инженерной защиты составляет 4,72 км.

# В рамках реализации Программы предполагается возведение (реконструкция) сооружений инженерной защиты протяжённостью 4,72 км, что позволит в значительной степени решить задачу защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

# Задачей, требующей решения, является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

# Для решения проблемы приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности и реализации комплекса природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию, в рамках Программы предусмотрены мероприятия по охране водных объектов (приложение № 1 к Программе).

# Мероприятия по выполнению берегоукрепительных и противооползневых работ представлены в приложении № 8 к Программе.

# Перечень мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Ульяновской области в 2014-2020 годах представлен в приложении № 11 к Программе.»;

# б) пункт 3.8 признать утратившим силу;

# 5) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объёмы финансирования Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение её целей и решение задач.

Общий объём финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составляет 1938,4 млн. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 1324,1 млн. рублей, средств областного бюджета Ульяновской области – 614,3 млн. рублей.

Определение объёмов финансирования Программы осуществлялось на основе аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния водохозяйственного комплекса региона.

Объёмы и источники финансирования Программы приведены в Методике распределения субсидий, выделяемых из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, участвующих в реализации  областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» (приложение 
№ 10 к Программе).

Объёмы финансирования мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2013-2020 годах по основным направлениям реализации представлены в приложении № 12 к Программе.»;

# 6) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы»;

# 7) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность Программы будет обеспечена за счёт реализации мер адресной поддержки осуществляемых проектов, а также применения программно-целевого метода управления Программой.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей;

повышение уровня защищённости населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод за счёт реализации комплексных мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населённых пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты. Предотвращаемый вероятный ущерб от наводнений и иного негативного воздействия вод оценивается в 850,0 млн. рублей;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов за счёт экологической реабилитации водных объектов;

строительство 6 полигонов твёрдых бытовых отходов;

строительство 2 мусоросортировочных станций;

организация 38 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения;

организация регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов организациями промышленности;

снижение количества лесных пожаров и площади, пройденной огнём;

осуществление мониторинга экзогенных геологических процессов в пределах муниципального образования «город Ульяновск»;

создание карты рисков на оползневой территории муниципального образования «город Ульяновск».

Методика оценки социально-экономической эффективности хода реализации Программы приведена в приложении № 15.»;

# 8) в приложении № 1:

а) строку 47 изложить в следующей редакции:

| « | 47. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Бекшанка у с. Новая Бекшанка в муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области | 0,430 км | Федеральный бюджет | 6420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 420,0 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Об-ластной бюджет | 1291,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1060,0 | 231,3 | 0,0 |  | »; |

б) строки 49 и 50 изложить в следующей редакции:

| « | 49. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на овраге Зыков Ключ на правом притоке р. Сызранки в р.п. Новоспасское в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области | 0,224 км | Федеральный бюджет | 5972,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5972,1 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1342,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,8 | 692,0 | 0,0 |  |  |
|  | 50. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Елаурка у с. Елаур в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской области | 0,422 км | Федеральный бюджет | 5558,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5558,8 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период | »; |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1346,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722,5 | 623,9 | 0,0 |  |  |

в) строки 54 и 55 изложить в следующей редакции:

| « | 54. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Бирюч у с. Новое Никулино в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области | 0,348 км | Федеральный бюджет | 10490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10490,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1352,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 552,6 |  |  |
|  | 55. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Какорме у с. Репьёвка в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области | 0,571 км | Федеральный бюджет | 6300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6300,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1065,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 365,3 |  |  |

г) строку 60 изложить в следующей редакции:

| « | 60. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Сухая Терешка у с. Шевченко в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | 0,500 км | Федеральный бюджет | 3550,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3550,3 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,0 | 725,0 | 0,0 |  |  |

д) в строке 61:

в графе 5 цифры «600,0» заменить цифрами «7000,0»;

в графе 12 цифры «0,0» заменить цифрами «6400,0»;

е) в строке 63:

в графе 11 цифры «800,0» заменить цифрами «0,0»;

в графе 12 цифры «400,0» заменить цифрами «1200,0»;

ж) строки 64-68 изложить в следующей редакции:

| « | 64. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Вязовке в муниципальном образовании «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области | 0,400 км | Федеральный бюджет | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 400,0 |  |  |
|  | 65. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Верешняги у с. Софьино в муниципальном образовании «Ореховское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской области | 0,200 км | Федеральный бюджет | 8950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8950,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 450,0 |  |  |
|  | 66. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Мазе у пос. Октябрьского в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | 0,257 км | Федеральный бюджет | 6627,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6627,3 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1422,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,0 | 810,9 | 0,0 |  |  |
|  | 67. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Калде в с. Калда в муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области | 0,100 км | Федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 350,0 |  |  |
|  | 68. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Кувайке у с. Большой Кувай в муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области | 0,256 км | Федеральный бюджет | 7900,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8399,1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 925,8 |  | »; |

з) в строке 74:

в графе 11 цифры «6500,0» заменить цифрами «0,0»;

в графе 12 цифры «0,0» заменить цифрами «6500,0»;

и) дополнить строками 76-80 следующего содержания:

| « | 76. | Строительство гидротехнического сооружения у СНТ «Созидатель» в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области | 0,07 км | Областной бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 77. | Расчистка русла р. Урень у СНТ «Луговое» в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области | 7,5 км | Областной бюджет | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |  |
|  | 78. | Строительство пруда в СНТ «Луговое» в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области | 1 объект | Областной бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период | »; |
|  | 79. | Благоустройство залива р. Урень у с. Ивановка в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области | 1 объект | Областной бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |  |
|  | 80. | Очистка озера-родника в муниципальном образовании «Радищевское городское поселение» Радищевского района Ульяновской области | 0,48 га | Федеральный бюджет | 3520,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3520,3 | Восстановление водного объекта, улучшение качества питьевой воды в р.п. Радищево и близлежащих сёлах с численностью населения 8,5 тыс. человек, создание резерва питьевого водоснабжения, ликвидация вреда водному объекту в размере 9,48 млн. рублей |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,0 |  |  |

# 9) приложение № 3 дополнить строкой 15 следующего содержания:

| « | 15. | Ликвидация нефтяного разлива на территории бывшего мясокомбината (ОАО «Сервелат») по адресу: р.п. Новоспасское, пос. Мясокомбинат, д. 34а | 520 т | Областной бюджет | 5500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | Ликвидация накопленного экологического ущерба | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 10) в приложении № 6:

а) в строке 34:

в графе 5 цифры «4500,0» заменить цифрами «3800,0»;

в графе 12 цифры «1500,0» заменить цифрами «800,0»;

б) в строке 35:

в графе 5 цифры «900,0» заменить цифрами «1600,0»;

в графе 12 цифры «300,0» заменить цифрами «1000,0»;

# 11) в приложении № 8:

а) в строке 2:

в позиции «Федеральный бюджет»:

в графе 5 цифры «176760,0» заменить цифрами «80959,6»;

в графе 11 цифры «176760,0» заменить цифрами «0,0»;

в графе 12 цифры «0,0» заменить цифрами «80959,6»;

в позиции «Областной бюджет»:

в графе 5 цифры «75755,0» заменить цифрами «21358,4»;

в графе 11 цифры «39175,0» заменить цифрами «0,0»;

в графе 12 цифры «0,0» заменить цифрами «21358,4»;

б) в строке 3:

в позиции «Федеральный бюджет»:

в графе 5 цифры «139325,0» заменить цифрами «139345,0»;

в графе 12 цифры «66980,0» заменить цифрами «67000,0»;

в позиции «Областной бюджет»:

в графе 5 цифры «55510,0» заменить цифрами «35164,7»;

в графе 12 цифры «28705,0» заменить цифрами «8359,7»;

в) дополнить строкой 5 следующего содержания:

| « | 5. | Противооползневые сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый рудник в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области | 1,0 км | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предупреждение и ликвидация последствий негативного воздействия вод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |  | »; |

12) в приложении № 9:

а) в строке 1:

в позиции «всего»:

в графе 4 цифры «638664,3» заменить цифрами «726331,0»;

в графе 10 цифры «57024,3» заменить цифрами «76050,9»;

в графе 11 цифры «71193,3» заменить цифрами «139833,4»;

в позиции «федеральный бюджет»:

в графе 4 цифры «541091,1» заменить цифрами «616029,0»;

в графе 10 цифры «27500,0» заменить цифрами «49128,5»;

в графе 11 цифры «60993,3» заменить цифрами «114302,7»;

в позиции «областной бюджет»:

в графе 4 цифры «97573,2» заменить цифрами «110302,0»;

в графе 10 цифры «29524,3» заменить цифрами «26922,4»;

в графе 11 цифры «10200,0» заменить цифрами «25530,7»;

б) в строке 3:

в позиции «всего»:

в графе 4 цифры «124728,5» заменить цифрами «130228,5»;

в графе 11 цифры «31800,0» заменить цифрами «37300,0»;

в позиции «областной бюджет»:

в графе 4 цифры «124728,5» заменить цифрами «130228,5»;

в графе 11 цифры «31800,0» заменить цифрами «37300,0»;

в) в строке 8:

в позиции «всего»:

в графе 4 цифры «1009198,8» заменить цифрами «812283,5»;

в графе 10 цифры «721935,8» заменить цифрами «506000,8»;

в графе 11 цифры «142078,0» заменить цифрами «197677,7»;

в позиции «федеральный бюджет»:

в графе 4 цифры «767287,0» заменить цифрами «633300,6»;

в графе 10 цифры «612101,0» заменить цифрами «435341,0»;

в графе 11 цифры «105186,0» заменить цифрами «147959,6»;

в позиции «областной бюджет»:

в графе 4 цифры «241911,8» заменить цифрами «178982,9»;

в графе 10 цифры «109834,8» заменить цифрами «70659,8»;

в графе 11 цифры «36892,0» заменить цифрами «49718,1»;

г) в строке «ИТОГО»:

в графе 4 цифры «2042186,0» заменить цифрами «1938437,4»;

в графе 10 цифры «895042,0» заменить цифрами «698133,6»;

в графе 11 цифры «290421,3» заменить цифрами «420161,1»;

д) в строке «федеральный бюджет»:

в графе 4 цифры «1383173,6» заменить цифрами «1324125,1»;

в графе 10 цифры «672491,0» заменить цифрами «517359,5»;

в графе 11 цифры «166179,3» заменить цифрами «262262,3»;

е) в строке «областной бюджет»:

в графе 4 цифры «659012,4» заменить цифрами «614312,3»;

в графе 10 цифры «222551,0» заменить цифрами «180774,1»;

в графе 11 цифры «124242,0» заменить цифрами «157898,8»;

13) приложение № 11 изложить в следующей редакции:

# «ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

# к Программе

# ПЕРЕЧЕНЬ

# мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Ульяновской области в 2014-2020 годах

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование инвестиционного проекта (мероприятия) / собственник | Источники финансирования | Всего | В том числе | Сроки реализации | Мощность объекта | Единица измерения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами |
| Всего по разделу 1 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| 2.1. Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты |
| 1. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской области | всего | 113240,0 | 113240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013-2014 | 0,834 | км | Предотвращение разрушения объектов санатория «Дубки», лесонасаждений площадью 10 га, источника минеральных вод, ущерб оценивается в 256,61 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 99668,6 | 99668,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 13571,5 | 13571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения для защиты правобережных Волжских водозаборных сооружений в г. Ульяновске | всего | 649740,0 | 0,0 | 0,0 | 150254,0 | 499486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016-2017 | 0,27 | км | Предотвращение разрушения водозаборных сооружений для водоснабжения 400 тыс. жителей, ущерб оценивается в 1 млрд. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 237149,0 | 0,0 | 0,0 | 150254,0 | 86895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 412591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу 2.1 | всего | 762980,0 | 113240,0 | 0,0 | 150254,0 | 499486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,104 | км | Предотвращение разрушения 78 жилых домов с населением 226 человек, продовольственного магазина, ВЛ 1,5 км, дороги 1,5 км, с/х земель 5 га, зелёных насаждений 10 га, 2 оздоровительных учреждений, 2 особо охраняемых природных территорий, ущерб оценивается в 1678,11 млн. рублей |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 336817,6 | 99668,6 | 0,0 | 150254,0 | 86895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 426162,5 | 13571,5 | 0,0 | 0,0 | 412591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2. Капитальный ремонт ГТС |
| 1. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Свияге у р.п. Ишеевка в муниципальном образовании «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области Ишеевское городское поселение | всего | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013-2014 | 0,50 1,44 | км млн. куб. м | Предотвращение сноса мостов на р. Свияге и затопления объектов в с. Салмановка |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11400,0 | 11400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Красная Якла у с. Ружеевщино в муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 6300,0 | 6300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013-2014 | 0,256 0,57 | км млн. куб. м | Предотвращение затопления жилой зоны с населением 95 человек, ущерб оценивается в 14 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Кулатке у с. Новая Кулатка в муниципальном образовании «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области | всего | 7400,0 | 7400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013-2014 | 0,25 0,37 | км млн. куб. м | Предотвращение затопления жилой зоны с населением 97 человек, ущерб оценивается в 14,4 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на овраге Чеалик-елга, правом притоке р. Терешки у с. Вязовый Гай в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 6300,0 | 6300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013-2014 | 0,396 0,63 | км млн. куб. м | Предотвращение затопления жилой зоны с населением 200 человек, ущерб оценивается в 29,5 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области Анненковское сельское поселение | всего | 6300,0 | 6300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013-2014 | 0,40 0,65 | км млн. куб. м | Предотвращение затопления жилой зоны с населением 90 человек, ущерб оценивается в 13,1 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на овраге Паника у с. Малая Усть-Уренка в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области Урено-Карлинское сельское поселение | всего | 6300,0 | 6300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013-2014 | 0,45 0,63 | км млн. куб. м | Предотвращение затопления жилой зоны с населением 94 человек, ущерб оценивается в 13,5 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Сухая Кармала у с. Новая Бесовка в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 6300,0 | 6300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013-2014 | 0,273 0,57 | км млн. куб. м | Предотвращение затопления жилой зоны с населением 70 человек, ущерб оценивается в 12,25 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Юловке у с. Юлово в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области | всего | 6300,0 | 6300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013-2014 | 0,394 1,96 | км млн. куб. м | Предотвращение затопления 140 домовладений (335 человек) в с. Юлово и г. Инзе, территории очистных сооружений канализации Инзенского лесничества в г. Инзе, ущерб оценивается в 40 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт ГТС пруда Красотка на р. Сосновке у р.п. Мулловка в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 9830,0 | 900,0 | 8930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2015 | 0,70 0,54 | км млн. куб. м | Предотвращение затопления 15 жилых домов (40 жителей) в р.п. Мулловка, размыва автодороги 1Р178 на участке Ульяновск –Димитровград |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8500,0 | 0,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1330,0 | 900,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Рябиновом у с. Суруловка в муниципальном образовании «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области Новоспасское городское поселение | всего | 9600,0 | 1200,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2015 | 0,43 0,43 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 1200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области Старокулаткинское городское поселение | всего | 8600,0 | 1200,0 | 7400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2015 | 0,3 0,42 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 1200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Ашня у с. Гулюшево в муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8600,0 | 1200,0 | 7400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2015 | 0,3 0,42 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 1200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 13. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда «Фабричный» на р. Сосновке у р.п. Мулловка Мелекесского района Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 9400,0 | 900,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2015 | 0,30 0,82 | км млн. куб. м | Предотвращение затопления 15 жилых домов (40 жителей) в р.п. Мулловка |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8100,0 | 0,0 | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1300,0 | 900,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 14. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Папуз у с. Папузы в муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области Папузинское сельское поселение | всего | 10120,0 | 0,0 | 1200,0 | 8920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015-2016 | 0,486 1,24 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1620,0 | 0,0 | 1200,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Сюксюм у с. Сюксюм в муниципальном образовании «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области Инзенское городское поселение | всего | 9700,0 | 0,0 | 1200,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015-2016 | 0,4 0,6 | км млн. куб. м | Предотвращение затопления 128 домовладений (315 человек) и территории очистных сооружений канализации в г. Инзе, ущерб оценивается в 40 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8050,0 | 0,0 | 0,0 | 8050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1650,0 | 0,0 | 1200,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (Верхний пруд) на р. Тереньгульке у р.п. Тереньга в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области Тереньгульское городское поселение | всего | 8200,0 | 0,0 | 1200,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015-2016 | 0,3 0,66 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6600,0 | 0,0 | 0,0 | 6600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 0,0 | 1200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 17. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (Нижний пруд) на р. Тереньгульке у р.п. Тереньга в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области Тереньгульское городское поселение | всего | 9300,0 | 0,0 | 1300,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015-2016 | 0,3 0,6 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1700,0 | 0,0 | 1300,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 18. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Цильне у с. Богдашкино в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 9500,0 | 0,0 | 1000,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015-2016 | 0,2 0,23 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1500,0 | 0,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 19. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на ручье Калиновском у с. Калиновка в муниципальном образовании «Калиновское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской области Калиновское сельское поселение | всего | 9600,0 | 0,0 | 1200,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015-2016 | 0,3 0,22 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 0,0 | 1200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 20. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Леплейка у с. Гремячий в муниципальном образовании «Дмитриевское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской области Дмитриевское сельское поселение | всего | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016-2017 | 0,2 0,26 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 21. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на ручье Казённом у с. Большое Нагаткино в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 9500,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016-2017 | 0,2 0,36 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 22. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Елховке у с. Красная Зорька в муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016-2017 | 0,1 0,12 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 23. | Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Тале у с. Чамзинка в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 10300,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016-2017 | 0,282 0,17 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 24. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на ручье Борисовском у с. Большая Борисовка в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016-2017 | 0,1 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 25. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на овраге Толстом у пос. Красного в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области Красносельское сельское поселение | всего | 10300,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016-2017 | 0,288 1,20 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 26. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Темрязанке у с. Лесное Матюнино Кузоватовского района Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2018 | 0,6 0,23 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 27. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Атяшевке у с. Баевка в муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2018 | 0,3 0,22 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 28. | Капитальный ремонт дамбы инженерной защиты в муниципальном образовании «город Димитровград» Ульяновской области г. Димитровград | всего | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2018 | 1,8 | км | Предотвращение затопления трикотажной фабрики, объектов социальной сферы и жилого микрорайона с населением 535 человек |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 29. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда Нижнего на р. Карагуже у с. Мордовская Карагужа в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2018 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 30. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда Верхнего на ручье Эрямулатка у с. Мордовская Карагужа Радищевского района Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2018 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 31. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Тюганьке у с. Русские Шатрашаны в муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области Бесхозяйный | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2018 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 32. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения Нижнего пруда на р. Тимерсянке у с. Средние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 0,0 | 2018-2019 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 33. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Урень у с. Озёрки в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 0,0 | 2018-2019 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 34. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Калмаюр у с. Уразгильдино в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 0,0 | 2018-2019 | 0,5 0,200 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 35. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на ручье Суходоле у с. Суходол в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 0,0 | 2018-2019 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 36. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Уренбаш у с. Старый Уренбаш в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 0,0 | 2018-2019 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 37. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Калмаюр у с. Поповка в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 0,0 | 2018-2019 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 38. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на ручье Степном у с. Абдулово в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 0,0 | 2018-2019 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 39. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Чёрной у с. Коченяевка в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 2019-2020 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 |  |  |  |  |
| 40. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Чечере у с. Беклемишево в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 2019-2020 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 |  |  |  |  |
| 41. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Стемасс у с. Беклемишево в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 2019-2020 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 |  |  |  |  |
| 42. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Карсунке у с. Бекетовка в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 2019-2020 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 |  |  |  |  |
| 43. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Соколке у с. Бекетовка в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 2019-2020 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 |  |  |  |  |
| 44. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Илюшкина у с. Илюшкино в муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 2019-2020 | 0,3 0,24 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 |  |  |  |  |
| 45. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Третий Избалык у с. Кадышевка в муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 2019-2020 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 |  |  |  |  |
| 46. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на ручье Заводском у р.п. Старая Кулатка в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области Старокулаткинское городское поселение | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 2019-2020 | 0,3 0,5 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 |  |  |  |  |
| 47. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Кулатке у с. Усть-Кулатка в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 7000,0 | 2019-2020 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 350,0 |  |  |  |  |
| 48. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Сухой Бирюч у с. Бирючевка в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области Ульяновский район | всего | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 2020-2021 | 0,200 1,04 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |  |  |  |  |
| 49. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Тимерсянке у с. Новые Тимерсяны в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 2020-2021 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |  |  |  |  |
| 50. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на притоке р. Тимерсянки у с. Новые Тимерсяны в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 2020-2021 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |  |  |  |  |
| 51. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения Верхнего пруда на притоке р. Тимерсянки у с. Средние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области Бесхозяйное | всего | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 2020-2021 | 0,2 0,28 | км млн. куб. м | Предотвращение чрезвычайных ситуаций в паводковый период |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |  |  |  |  |
| 52. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда у пос. Лесхоз в муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской области Кузоватовское городское поселение | всего | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 2020-2021 | 0,2 0,2 | км млн. куб. м | Предотвращение размыва автодороги Кузоватово – Новос-пасское, поселкового газопровода |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу 2.2 | всего | 402050,0 | 62600,0 | 47730,0 | 56220,0 | 57400,0 | 50700,0 | 58900,0 | 68500,0 |  | 18,05 26,46 | км | Предотвращение затопления 316 жилых домов с населением 2237 человек, 3 производственных объектов, 3 объектов социальной сферы, 16 объектов общественной инфраструктуры, ущерб оценивается в 1246 млн. рублей |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 335300,0 | 54400,0 | 38600,0 | 46750,0 | 48300,0 | 40850,0 | 46550,0 | 59850,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 66750,0 | 8200,0 | 9130,0 | 9470,0 | 9100,0 | 9850,0 | 12350,0 | 8650,0 |  |  |  |  |
| 3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) |
| 1. | Расчистка русла реки Свияги в г. Ульяновске от Минаевского моста до ж/д моста Казань – Ульяновск | всего | 244926,0 | 124500,0 | 120426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013-2015 | 2,04 750,0 | км тыс. куб. м | Обеспечение защиты населения и объектов экономики от наводнений и подтопления территории; обеспечение экологически благоприятных условий жизни населения, предотвращение ущерба в размере 498 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 195000,0 | 97000,0 | 98000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 49926,0 | 27500,0 | 22426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. | Расчистка озера в с. Татарское Урайкино в муниципальном образовании «Старомайнский район» Ульяновской области | всего | 5500,0 | 1000,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2015 | 3,0 20,0 | га тыс. куб. м | Обеспечение экологически благоприятных условий жизни населения, предотвращение ущерба в размере 10 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4200,0 | 0,0 | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1300,0 | 1000,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3. | Расчистка ложа пруда-озера в муниципальном образовании «Базарносызганское городское поселение» Базарносызганского района Ульяновской области | всего | 7500,0 | 0,0 | 1500,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015-2016 | 4,0 20,0 | га тыс. куб. м | Восстановление и экологическая реабилитация водоёма, обеспечение экологически благоприятных условий жизни населения, пре-дотвращение ущерба в размере 15 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1800,0 | 0,0 | 1500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4. | Расчистка ложа Юловского пруда в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области | всего | 49100,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 15000,0 | 16000,0 | 16600,0 | 0,0 | 2016-2019 | 60,0 200,0 | га тыс. куб. м | Восстановление и экологическая реабилитация памятника природы, обеспечение экологически благоприятных условий жизни населения, в размере предотвращение ущерба в размере 100 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 45220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14250,0 | 15200,0 | 15770,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3880,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 750,0 | 800,0 | 830,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5. | Расчистка ложа пруда Макай на р. Сыр-Барыш в муниципальном образовании «Барышское городское поселение» Барышского района Ульяновской области | всего | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 6000,0 | 2019-2020 | 3,0 30,0 | га тыс. куб. м | Восстановление и экологическая реабилитация водоёма, обеспечение экологически благоприятных условий жизни населения, предотвращение ущерба в размере 15 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5700,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 6. | Противофильтрационные мероприятия по ложу пруда на ручье Булачном в муниципальном образовании «Тагайское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | всего | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 6000,0 | 2019-2020 | 3,0 30,0 | га тыс. куб. м | Восстановление и экологическая реабилитация водоёма, обеспечение экологически благоприятных условий жизни населения, предотвращение ущерба в размере 30 млн. рублей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5700,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 7. | Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением для питьевых нужд | всего | 14000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2014-2020 | 200 | шт. | Охрана водных объектов и улучшение их санитарного состояния |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу 3 | всего | 336026,0 | 127500,0 | 128426,0 | 9500,0 | 17000,0 | 18000,0 | 21600,0 | 14000,0 |  | 73,48 4,44 1425,44 200 | га км тыс. куб. м шт. | Обеспечение защиты населения и объектов экономики от наводнений и подтопления территории, экологически благоприятных условий жизни населения реабилитация 8 водных объектов, предотвращение ущерба в размере 1196,48 млн. рублей |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 261520,0 | 97000,0 | 102200,0 | 5700,0 | 14250,0 | 15200,0 | 15770,0 | 11400,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 74506,0 | 30500,0 | 26226,0 | 3800,0 | 2750,0 | 2800,0 | 5830,0 | 2600,0 |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | всего | 1501056,0 | 303340,0 | 176156,0 | 215974,0 | 573886,0 | 68700,0 | 80500,0 | 82500,0 |  |  |  | Предотвращение ущерба в размере 4120,59 млн. рублей |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 933637,6 | 251068,6 | 140800,0 | 202704,0 | 149445,0 | 56050,0 | 62320,0 | 71250,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 567418,5 | 52271,5 | 35356,0 | 13270,0 | 424441,0 | 12650,0 | 18180,0 | 11250,0 |  |  |  |  | »; |

14) дополнить приложением № 12 следующего содержания:

# «ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

# к Программе

# ОБЪЁМЫ

# финансирования мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Ульяновской области

# в 2013-2020 годах по основным направлениям реализации

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Направление | 2013-2020 годы всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год* | 2015 год* | 2016 год* | 2017 год* | 2018 год* | 2019 год* | 2020 год* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гарантированное обеспечение водными ресурсами всего, в том числе: | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Федеральный бюджет (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Защита населения и объектов экономики, от негативного воздействия вод всего, в том числе: | 1435840,5 | 270810,5 | 175840,0 | 47730,0 | 206474,0 | 556886,0 | 50700,0 | 58900,0 | 68500,0 |
| 2.1. | Федеральный бюджет всего, из них: | 869866,3 | 197748,7 | 154068,6 | 38600,0 | 197004,0 | 135195,0 | 40850,0 | 46550,0 | 59850,0 |
| 2.1.1. | Капитальные вложения | 484777,2 | 147959,6 | 99668,6 | 0,0 | 150254,0 | 86895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Прочие нужды | 385089,1 | 49789,1 | 54400,0 | 38600,0 | 46750,0 | 48300,0 | 40850,0 | 46550,0 | 59850,0 |
| 2.2. | Областной бюджет всего, из них: | 565974,2 | 73061,8 | 21771,5 | 9130,0 | 9470,0 | 421691,0 | 9850,0 | 12350,0 | 8650,0 |
| 2.2.1. | Капитальные вложения | 475880,5 | 49718,1 | 13571,5 | 0,0 | 0,0 | 412591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Прочие нужды | 90093,7 | 23343,7 | 8200,0 | 9130,0 | 9470,0 | 9100,0 | 9850,0 | 12350,0 | 8650,0 |
| 3. | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) всего, в том числе: | 402726,6 | 66700,6 | 127500,0 | 128426,0 | 9500,0 | 17000,0 | 18000,0 | 21600,0 | 14000,0 |
| 3.1. | Федеральный бюджет (прочие нужды) | 326033,6 | 64513,6 | 97000,0 | 102200,0 | 5700,0 | 14250,0 | 15200,0 | 15770,0 | 11400,0 |
| 3.2. | Областной бюджет (прочие нужды) | 76693,0 | 2187,0 | 30500,0 | 26226,0 | 3800,0 | 2750,0 | 2800,0 | 5830,0 | 2600,0 |
| Всего по разделу | 1838567,1 | 337511,1 | 303340,0 | 176156,0 | 215974,0 | 573886,0 | 68700,0 | 80500,0 | 82500,0 |  |

* Годы, в которые реализуемые мероприятия предполагаются к включению в государственную программу Ульяновской области по рациональному использованию и охране природных ресурсов на 2014-2020 годы.»;

15) дополнить приложением № 13 следующего содержания:

# «ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

# к Программе

# Целевые индикаторы и показатели развития водохозяйственного комплекса Ульяновской области

# в 2013-2020 годах по основным направлениям реализации

| Целевые показатели | Единица измерения | 2010 год (базовый) | 2013-2020 годы всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год* | 2015 год* | 2016 год* | 2017 год* | 2018 год* | 2019 год* | 2020 год* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ | единиц | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надёжность обеспечения водными ресурсами которого повышена | чел. | 7650 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов чел. | 100 819 | 100 2511 | 21,5 540 | 41,4 1041 | 3,2 80 | 12,5 315 |  | 21,3 535 |  |  |
| Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | - | 1,716 | 0,612 | 0,834 |  |  | 0,27 |  |  |  |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние | процентов | 3,0 | 40,9 | 5,3 | 6,1 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 6,8 |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние | единиц | 4 | 54 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | чел. | нет | 33228 | 9000 |  | 300 | 5800 |  |  | 128 | 18000 |
| Объём выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | тыс. куб. м | нет | 1425,44 | 3,44 | 372,0 | 770,0 | 20,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 60,0 |
| Протяжённость работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | км шт. родников | Нет 16 | 4,44 200 | 25 | 2,4 25 | 2,04 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | кв. км | нет | 0,7348 | 0,0048 |  | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,06 |  |

* Годы, в которые реализуемые мероприятия предполагаются к включению в государственную программу Ульяновской области по рациональному использованию и охране природных ресурсов на 2014-2020 годы.»;

16) дополнить приложением № 14 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №14

к Программе

Методика

расчёта целевых индикаторов и показателей

областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы»

1. Показатель «Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ» рассчитывается как сумма введённых в эксплуатацию в отчётном году водохранилищ.

2. Показатель «Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, уровень надёжности обеспечения водными ресурсами которого повышен» рассчитывается как сумма аналогичных показателей, указанных в проектных параметрах введённых в эксплуатацию и реконструированных в отчётном году гидроузлов водохранилищ.

3. Показатель «Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях» рассчитывается нарастающим итогом по формуле:

(В+Г) / Д х 100 %,

где:

В – численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод по состоянию, на конец периода, предшествующего отчётному;

Г – численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в отчётном периоде;

Д – численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях.

4. Показатель «Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления» рассчитывается как сумма проектных параметров, введённых в эксплуатацию или реконструированных в отчётном году сооружений инженерной защиты и берегоукрепления.

5. Показатель «Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности» рассчитывается нарастающим итогом и отражает отношение количества потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации, собственности муниципального образования, а также бесхозяйных, приведённых в безопасное техническое состояние, к общему количеству потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации, собственности муниципального образования, а также бесхозяйных.

Этот показатель рассчитывается по формуле:

Е / Ж х 100 %,

где:

Е – количество отремонтированных потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации, собственности муниципального образования, а также бесхозяйных, нарастающим итогом начиная с 2010 года (базовый период) до конца отчётного периода;

Ж – общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации, собственности муниципального образования, а также бесхозяйных.

6. Показатель «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние» определяется как общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации, собственности муниципального образования, а также бесхозяйных, приведённых в безопасное техническое состояние в отчётном году.

7. Показатель «Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» определяется как численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, на которых запланирована реализация мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации указанных мероприятий в отчётном году.

8. Показатель «Объём выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» определяется как сумма фактических объёмов выемки донных отложений в результате осуществления мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в отчётном году.

9. Показатель «Протяжённость участка работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» определяется как сумма фактической протяжённости работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, осуществлённых в отчётном году.

10. Показатель «Площадь участка работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» определяется как сумма фактической площади работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, осуществлённых в отчётном году.

## 11. Показатель «Количество гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, на которых предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту» рассчитывается как сумма гидротехнических сооружений, на которых предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту в отчётном году.

## 12. Показатель «Количество благоустроенных родников» рассчитывается как сумма родников, на которых проведены мероприятия по благоустройству в отчётном году.

## 13. Показатель «Количество благоустроенных прудов» рассчитывается как сумма прудов, на которых проведены мероприятия по благоустройству в отчётном году.

## 14. Показатель «Масса обезвреженных и утилизированных ядохимикатов и пестицидов, запрещённых к применению» определяется как фактическая масса обезвреженных и утилизированных ядохимикатов и пестицидов, запрещённых к применению, в отчётном году.

## 15. Показатель «Объём утилизированных твёрдых бытовых отходов» определяется как сумма объёмов фактически утилизированных твёрдых бытовых отходов в отчётном году.

## 16. Показатель «Количество организованных особо охраняемых природных территорий» определяется как сумма фактически образованных особо охраняемых природных территорий в отчётном году.

## 17. Показатель «Количество стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» определяется как сумма фактически созданных стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в отчётном году.

## 18. Показатель «Количество разработанных проектных документов» определяется как сумма фактически разработанных проектных документов в отчётном году.

## 19. Показатель «Количество разработанных, изданных и имеющих практическое применение научных, природоохранных и образовательных трудов» определяется как сумма фактически разработанных, изданных и имеющих практическое применение научных, природоохранных и образовательных трудов в отчётном году.

## 20. Показатель «Количество полигонов твёрдых бытовых отходов» определяется как сумма фактически созданных полигонов твёрдых бытовых отходов.

## 21. Показатель «Количество проведённых оценок воздействия на окружающую среду» определяется как сумма фактически проведённых оценок воздействия на окружающую среду в отчётном году.

## 22. Показатель «Количество мусоросортировочных станций» определяется как сумма фактически созданных мусоросортировочных станций в отчётном году.

## 23. Показатель «Количество изданий печатной продукции в области экологического образования и просвещения» определяется как сумма наименований фактически изданной печатной продукции в области экологического образования и просвещения в отчётном году.

## 24. Показатель «Количество исследований последствий аномально жаркого лета 2010 года для природы в Ульяновской области» определяется как сумма фактически проведённых исследований последствий аномально жаркого лета 2010 года для природы в Ульяновской области в отчётном году.

## 25. Показатель «Количество утилизированных индивидуальных противохимических пакетов» определяется как сумма фактически утилизированных индивидуальных противохимических пакетов в отчётном году.

## 26. Показатель «Количество проб воздуха, воды и почвы, исследованных в рамках мероприятий по оценке уровня загрязнения окружающей среды в Ульяновской области» определяется как сумма фактически отобранных проб воздуха, воды и почвы, исследованных в рамках мероприятий по оценке уровня загрязнения окружающей среды в Ульяновской области в отчётном году.

## 27. Показатель «Количество гнездовых участков орла-могильника, обеспеченных охраной в результате выполнения работ по сохранению и восстановлению численности популяции орла-могильника в Ульяновской области» определяется как сумма гнездовых участков фактически обеспеченных охраной в результате выполнения работ по сохранению и восстановлению численности популяции орла-могильника в Ульяновской области в отчётном году.

## 28. Показатель «Количество экологических акций, выставок, конференций» определяется как сумма фактически организованных и проведённых экологических акций, выставок, конференций в отчётном году.

## 29. Показатель «Количество исследований, выполняемых школьниками, студентами и молодыми учёными в рамках летних лагерей и практик» определяется как сумма фактически проведённых исследований, выполненных школьниками, студентами и молодыми учёными в рамках летних лагерей и практик в отчётном году.

## 30. Показатель «Протяжённость обследованной оползневой территории в пределах города Ульяновска» определяется как сумма фактической протяжённости работ по обследованию оползневой территории в пределах города Ульяновска, проведённых в отчётном году.

## 31. Показатель «Количество гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, на которых предусмотрено проведение инвентаризации» определяется как сумма гидротехнических сооружений, фактически прошедших инвентаризацию в отчётном году.

## 32. Показатель «Количество разработанных деклараций безопасности гидротехнических сооружений Ульяновской области» определяется как сумма фактически разработанных деклараций безопасности гидротехнических сооружений Ульяновской области в отчётном году.»;

17) дополнить приложением № 15 следующего содержания:

## «ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

## к Программе

## Методика

## оценки социально-экономической эффективности хода реализации областной целевой программы «Охрана окружающей среды

## Ульяновской области на 2007-2013 годы»

## 1. Настоящая Методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» (далее – Программа).

## Эффективность Программы характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями её реализации с учётом результативности расходования средств федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области.

## 2. Эффективность реализации Программы, исходя из её целей, определяется степенью достижения результатов при решении следующих задач:

## а) ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах;

## б) строительство сооружений инженерной защиты и повышение уровня эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений путём их приведения к безопасному техническому состоянию;

## в) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

## г) снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов загрязняющих веществ;

## д) сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем;

## е) создание единой территориальной системы экологического мониторинга;

## ж) экологическое образование и воспитание населения.

## 3. Оценка эффективности реализации Программы включает следующие аспекты:

## оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с её целями и задачами;

## оценка эффективности расходов по направлениям использования средств федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области.

## 4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается:

## а) в росте объёмов производства предприятий промышленности и сельского хозяйства региона за счёт ликвидации локальных вододефицитов в отдельных районах;

## б) в повышении уровня защищённости населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населённых пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты;

## в) в сохранении и восстановлении ландшафтного и биологического разнообразия в результате увеличения площади особо охраняемых природных территорий;

## г) в уменьшении количества лесных пожаров и площади, пройденной огнём, за счёт оперативности реагирования и использования наиболее эффективных технологий.

## 5. Экологический эффект Программы выражается в  восстановлении и экологической реабилитации водных объектов в результате реализации системы мероприятий Программы, что обусловливает:

## а) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения;

## б) обеспечение комфортной среды обитания водных биологических ресурсов и сохранение видового биологического разнообразия;

## в) обеспечение регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов организациями промышленности.

## 6. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на конкретный момент и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий Программы, определённых через установленные интервалы времени. С учётом того, что индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам финансового года.

## Социально-экономический и экологический эффект хода реализации Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент окончания Программы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от её реализации.

## 7. Эффективность хода реализации Программы оценивается на основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих непосредственный и конечный результат её осуществления при плановых объёмах и источниках финансирования.

## 8. Показатели непосредственного результата Программы характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий Программы. В качестве показателей непосредственного результата Программы используются следующие абсолютные целевые показатели, соответствующие целям и задачам Программы:

## 1) количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ (штук);

## 2) протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (километров);

## 3) количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние (штук);

## 4) численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (человек);

## 5) объём выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (тысяч кубических метров);

## 6) протяжённость участка работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (километров);

## 7) площадь участка работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (квадратных километров);

## 8) количество гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, на которых предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту (штук);

## 9) количество благоустроенных родников (штук);

## 10) количество благоустроенных прудов (штук);

## 11) масса обезвреженных и утилизированных ядохимикатов и пестицидов, запрещённых к применению (тонн);

## 12) объём утилизированных твёрдых бытовых отходов (куб. м);

## 13) количество организованных особо охраняемых природных территорий (штук);

## 14) количество стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (штук);

## 15) количество разработанных проектных документов (штук);

## 16) количество разработанных, изданных и имеющих практическое применение научных, природоохранных и образовательных трудов (единиц);

## 17) количество полигонов твёрдых бытовых отходов (штук);

## 18) количество проведённых оценок воздействия на окружающую среду (штук);

## 19) количество мусоросортировочных станций (штук);

## 20) количество изданий печатной продукции в области экологического образования и просвещения (штук);

## 21) количество исследований последствий аномально жаркого лета        2010 года для природы в Ульяновской области (штук);

## 22) количество утилизированных индивидуальных противохимических пакетов (штук);

## 23) количество проб воздуха, воды и почвы, исследованных в рамках мероприятий по оценке уровня загрязнения окружающей среды в Ульяновской области (штук);

## 24) количество гнездовых участков орла-могильника, обеспеченных охраной в результате выполнения работ по сохранению и восстановлению численности популяции орла-могильника в Ульяновской области (штук);

## 25) количество экологических акций, выставок, конференций (штук);

## 26) количество исследований, выполняемых школьниками, студентами и молодыми учёными в рамках летних лагерей и практик (штук);

## 27) протяжённость обследованной оползневой территории в пределах города Ульяновска (километров);

## 28) количество гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, на которых предусмотрено проведение инвентаризации (штук);

## 29) количество разработанных деклараций безопасности гидротехнических сооружений Ульяновской области (штук).

## 9. Показатели конечного результата выполнения Программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений Программы и Программы в целом. В качестве показателей конечного результата используются:

## 1) численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, уровень надёжности обеспечения водными ресурсами которого повышен (человек);

## 2) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (процентов);

## 3) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (процентов).

## 10. Расчёт целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется в соответствии с Методикой расчёта целевых индикаторов и показателей Программы, приведённой в приложении № 14 к Программе.

## 11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчётный финансовый год в течение всего срока реализации Программы, а также по окончании её реализации.

## Система целевых индикаторов и показателей Программы позволяет в течение всего периода её реализации осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Программы в целом с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.

## Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельных направлений оценивается на основе значений показателей непосредственных результатов исходя из состава проектов, подлежащих осуществлению в отчётном году.

## Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается на основе целевых индикаторов и показателей непосредственных и конечных результатов Программы, утверждённых на отчётный год.

## 12. Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы определяется по формуле:

## ,

## где:

## Э – эффективность реализации Программы (в процентах);

## Хфi – фактические значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;

## Хпi – плановые значения целевых индикаторов, утверждённые Программой;

## n – количество показателей реализации Программы.

## В случае, если интегральный показатель эффективности хода реализации Программы больше или равен 100 процентам, то реальное состояние хода реализации Программы на конец отчётного года выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности хода реализации Программы меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня.

## 13. Эффективность расходования средств федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области (далее – бюджетные средства), направленных на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объёмах и источниках финансирования.

## Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчётный финансовый год в течение всего срока реализации Программы.

## Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по следующим направлениям их использования:

## реализация инвестиционных проектов;

## реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды.

## 14. Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей:

## а) степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств;

## б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Программы;

## в) степень достижения целей и решения задач Программы.

## 15. Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется путём сопоставления фактически произведённых в отчётном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями.

## 16. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:

## полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счёт средств, предусмотренных на реализацию Программы;

## достижение запланированных результатов мероприятий Программы.

## Для выявления степени исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов их реализации с запланированными мероприятиями, сроками и результатами.

## 17. Степень достижения целей и решения задач Программы оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов Программы по всем целевым показателям, характеризующим эффективность её реализации.

## Для выявления степени достижения результатов Программы в отчётном году фактически достигнутые значения целевых индикаторов и показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

## Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода реализации Программы, предусмотренного пунктом 13 настоящей Методики.

## Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий Программы в отчётном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств.

## 18. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается государственным заказчиком – Правительством Ульяновской области.

## Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается:

## по реализации Программы в целом;

## по реализации каждого из направлений Программы;

## по реализации каждого из направлений использования бюджетных средств (реализации инвестиционных проектов, реализации мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды).

## В случае выявления отклонений фактических результатов в отчётном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование причин:

## отклонения достигнутых в отчётном периоде значений показателей от плановых значений показателей, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

## возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы в отчётном году;

## перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы в отчётном году;

## исполнения плана реализации Программы в отчётном периоде с нарушением запланированных сроков.

## На основе проведённого анализа государственный заказчик разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода реализации Программы.».

2. Предусмотренное настоящим постановлением увеличение существующих или введение новых расходных обязательств, связанных с выполнением мероприятий, установленных областной целевой программой «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы», осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на финансирование Программы на 2013 год.

Исполняющий обязанности

Губернатора – Председателя

Правительства области	   А.И.Якунин