| ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| 4 августа 2022 г. | № 439-П |

О мерах, обеспечивающих возможность изменения

существенных условий государственных контрактов, предметом

которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных

дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Ульяновской области

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 № 1148 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315» Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что в соответствии с частью 65¹ статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») 
по соглашению сторон в 2022 году допускается изменение существенных условий государственных контрактов, заключённых до 1 июля 2022 года, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области (далее – контракты), стороной которых является областное государственное казённое учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» (далее – государственный заказчик), если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, при соблюдении следующих условий:

1) государственным заказчиком как получателем средств областного бюджета Ульяновской области, являющихся бюджетными ассигнованиями дорожного фонда Ульяновской области, могут быть изменены существенные условия контракта, в том числе увеличена цена контракта более чем                             на 30 процентов в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств 
на срок исполнения контракта;

2) размер изменения (увеличения) цены контракта, финансируемого                с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежит проверке на предмет достоверности определения указанного размера организацией, осуществляющей государственную экспертизу проектной документации, в случае изменения существенных условий контракта в связи 
с увеличением цен на строительные ресурсы;

3) срок проведения проверки, указанной в подпункте 2 настоящего пункта, 
с выдачей соответствующего заключения не может превышать 14 рабочих дней;

4) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется                        в порядке, установленном Методикой изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 № 1148 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315»;

5) с целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет государственному заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных 
условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанный проект соглашения об изменении условий контракта;

б) государственный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днём поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения предложения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение                                  об изменении условий контракта с включением в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации                          об изменении существенных условий контракта в реестр контрактов либо отказ в письменной форме от изменения существенных условий контракта с его обоснованием.

2. В целях изменения (увеличения) цены контрактов в связи                                     с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении таких контрактов, до 1 января 2023 года объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области может превышать размер средств на указанные цели, рассчитанный в соответствии 
с Правилами расчёта финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области при определении размера бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области, предусматриваемых на эти цели, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 10.12.2007 № 460 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения Ульяновской области и правилах их расчета», на основании положительного заключения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 настоящего постановления.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Председателя

Правительства области			                                                        Е.А.Лазарев