ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Правительства

Ульяновской области от 06.11.2009 № 40/369-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в областную целевую программу «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 06.11.2009 № 40/369-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы», следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

а) строку «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы и источники финансирования Программы | – | сумма расходов на реализацию Программы составит 1738875,7042 тыс. рублей, в том числе: 1 этап (2010 год) – 126390,38304 тыс. рублей: областной бюджет Ульяновской области – 41240,38304 тыс. рублей, бюджет муниципального образования «город Димитровград» – 15150,0 тыс. рублей, иные источники (привлечённые средства открытого акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» (далее – ОАО «УСК») – 70000,0 тыс. рублей; 2 этап (2011 год) – 713485,32116 тыс. рублей: областной бюджет Ульяновской области – 542985,32116 тыс. рублей, бюджет муниципального образования «город Димитровград» – 20500,0 тыс. рублей, иные источники (привлечённые средства ОАО «УСК») – 150000,0 тыс. рублей; 3 этап (2012 год) – 899000,0 тыс. рублей: областной бюджет Ульяновской области – 634000,0 тыс. рублей, бюджет муниципального образования «город Димитровград» – 35000,0 тыс. рублей, иные источники (привлечённые средства ОАО «УСК») – 230000,0 тыс. рублей. Ежегодный объём ассигнований из областного бюджета Ульяновской области на реализацию Программы подлежит уточнению при разработке закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год.»; |
| --- | --- | --- |

б) строку «Основные индикаторы оценки эффективности Программы» изложить в следующей редакции:

| «Основные индикаторы оценки эффективности Программы | – | объёмы выполнения строительства скважин, сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, ливневого коллектора: 1 этап (2010 год) – 0,7 км теплосети; 2 этап (2011 год) – 19 скважин; 6,0 км водоводов; 2,9 км хозфекального коллектора; 3 этап (2012 год) – 5,9 км водоводов; 1,2 км хозфекального коллектора; 1,2 км ливневого коллектора.»; |
| --- | --- | --- |

2) в разделе 4:

а) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

«1 этап (2010 год) – 0,7 км теплосети;»;

б) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

«2 этап (2011 год) – 19 скважин; 6,0 км водоводов; 2,9 км хозфекального коллектора;»;

3) в разделе 5:

а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«начало работ по расширению водозабора «Горка» (март 2011 г. – 
сентябрь 2012 г.);»;

б) абзац тридцать седьмой  изложить в следующей редакции:

«окончание работ по расширению водозабора «Горка» (март 2011 г. – 
сентябрь 2012 г.);»;

4) в разделе 7:

а) в абзаце третьем цифры «1224500» заменить цифрами «1218225,7042», цифры «1745150» заменить цифрами «1738875,7042»;

б) в абзаце пятом цифры «96000» заменить цифрами «41240,38304»;

в) в абзаце девятом цифры «494500» заменить цифрами «542985, 32116»;

5) в приложении № 1:

а) пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

| « | № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. рублей | В том числе по годам: | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. | Разработка программы комплексного развития городских инфра - | 10390 | 10390 |  |  | Июль-декабрь 2010 г. | Министерство строительства Ульяновской |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | структур и городской среды города Димитровграда, в том числе: областной бюджет Ульяновской области, бюджет муниципального образования «город Димитровград» | 9890 500 | 9890 500 |  |  |  | области, муниципальное образование «город Димитровград» |
|  | 2. | Расширение водозабора «Горка», 15 тыс. м³/сутки, в том числе: областной бюджет Ульяновской области, бюджет муниципального образования «город Димитровград» | 123550 123000 550 |  | 109550 109000 550 | 14000 14000 | Сентябрь 2011 г. –март 2012 г. | Министерство строительства Ульяновской области, муниципальное образование «город Димитровград» |
|  | 3. | Прокладка теплосети диаметром трубопроводов 350 мм протяжённостью 0,7 км от пр-та Димитрова до пр-та Ленина в городе Димитровграде, в том числе: областной бюджет Ульяновской области, бюджет муниципального образования «город Димитровград» | 35435,7042 34835,7042 600 | 31950,38304 31350,38304 600 | 3485,32116 3485,32116 |  | Август 2010 г. – июль 2011 г. | Министерство строительства Ульяновской области, муниципальное образование «город Димитровград» | »; |

б) строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

| « |  | «Всего по Программе | 1738875,7042 | 126390,38304 | 713485,32116 | 899000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: областной бюджет Ульяновской области, | 1218225,7042 | 41240,38304 | 542985,32116 | 634000 |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования «город Димитровград», | 70650 | 15150 | 20500 | 35000 |  |  |  |
|  |  | привлечённые средства ОАО «УСК» | 450000 | 70000 | 150000 | 230000». |  |  | »; |

6) в приложении № 2:

а) в графе 3 строки 1 цифры «10500» заменить цифрами «10390», цифры

«10000» заменить цифрами «9890»;

б) в графе 3 строки 3 цифры «41600» заменить цифрами «35435,7042», цифры «41000» заменить цифрами «34835,7042»;

в) в графе 3 строки «Всего по Программе» цифры «1745150» заменить цифрами «1738875,7042».

Губернатор – Председатель

Правительства области                                                                           С.И.Морозов